

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района «Мещовский район»

 Калужской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 года № 339

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Мещовский район»

Калужской области»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Решением районного Собрания № 320 от 26 сентября 2019 года «Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Мещовский район» на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов», Постановлением Главы администрации муниципального района «Мещовский район» от 21 сентября 2018 года № 620 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Мещовский район» от 30 августа 2013 года № 905 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», их формирования реализации и проведения оценки эффективности реализации»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Мещовский район» Калужской области»

(прилагается).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» в течение 10 дней со дня опубликования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом сельского хозяйства администрации муниципального района Кошевого Ю.Ф.

Глава администрации В.Г. Поляков Приложение

к постановлению администрации муниципального района

«Мещовского район»

 от 29.07. 2020г. № 339

 ПАСПОРТ муниципальной программы

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН»

 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» Калужской области.   |
|  2. Цели муниципальной программы  |  Создание условий для повышения качества жизни сельского населения, увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.    |
| 3. Задачи муниципальной программы  | 1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих на сельских территориях.

 1. Повышение уровня занятости сельского населения.

  |
| 4. Индикаторы муниципальной программы  | 1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Мещовского района Калужской области. 2) Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.   |
|  5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  |  2020 - 2025 годы, в один этап  |
|   |   |
|  6. Объемы финансирования муниципальной программы  |  Источник финансирования  |  Объем финанс ирован ия  | Оценка расходов по годам (тыс.руб.)  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Всего  |  27416,2 10  | 3012,9 13  | 3866,1 40  | 3866,1 40  | 3866,1 40  | 6025,8 24  | 6779,0 53  |
| В том числе по источникам финансирования:  |
| средства бюджета муниципального района \*  |  1355,811  | 150,646  | 188,307  | 188,307  | 188,307  | 301,291  | 338,953  |
| средства областного и федерального бюджета \*\*  | 17625,5 36  |  1958,3 93  | 2447,991  | 2447,991  | 2447,9 91  | 3916,7 86  | 4406,3 84  |
|   | Внебюджетные источники  | 8434,86 3  | 903,87 4  | 1229,8 42  | 1229,8 42  | 1229,8 42  | 1807,7 47  | 2033,7 16  |

\*Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решениями администрации муниципального района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

\*\* Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного и федерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики по комплексному развитию сельских территорий определены в:
	1. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444).
	2. Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,
	3. Указе Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»,

* 1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151) (далее - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р),
	2. Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ от 29.12.2006г.
	3. Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019г

№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

* 1. Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от

13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 № 902, от 10.11.2017 № 1347, от

13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, от 27.08.2018 № 1002, от 06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 08.02.2019 № 98),

* 1. Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8-р),
	2. Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»,
	3. Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318) (далее - Стратегия социальноэкономического развития Калужской области до 2030 года, одобренная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250).
1. Основные цели муниципальной программы в муниципальном районе «Мещовский район» Калужской области по обеспечению устойчивого комплексного развития сельских территорий следующие:
	1. Создание условий для повышения качества жизни сельского населения, увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

 Названные цели определяют приоритетные направления муниципальной программы в муниципальном районе «Мещовский район» Калужской области по обеспечению комплексного и системного развития сельских территорий: в том числе путем улучшения жилищных условий, обеспечения коммунальной инфраструктурой, водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

* 1. Укрепление кадрового обеспечения развития сельских территорий, в т. ч. содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

2.3.. Реализация мер по социально-экономическому развитию сельских территорий, повышение доступности услуг отраслей социальной сферы будут способствовать сохранению и развитию человеческого капитала.

* + 1. Цели задачи муниципальной программы

 Создание условий для повышения качества жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

* + 1. Задачи муниципальной программы

 3.1 Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих на сельских территориях.

 3.2 Повышение уровня занятости сельского населения;

 4. Индикаторы муниципальной программы

 Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Мещовского района Калужской области;

 - Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

 Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода (приобретения) жилья сельским населением. За период действия муниципальной программы объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит не менее 650 кв.м.

 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки муниципальной программы 2020- 2025 годы, в один этап

 4.1. Индикаторы достижения цели и решения задач муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

 СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  | Наименование индикатора   | Единица измерен ия  | Значение по годам  |
| Год, предшеству ющий году разработки муниципаль ной программы (2018)  | Год разработки муниципаль ной программы (2019)  | Годы реализации муниципальной программы  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Мещовском районе Калужской области»  |
| 1  | Объем ввода (приобретения) жилья, для граждан, проживающих на сельских территориях   | кв.м.  | 33  | 90  | 72  | 90  | 90  | 90  | 144  |  162  |
| 2  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах  | %  | 29,67  |  29,78  |  29,79  | 29,8  | 29,82  | 29,84  | 29,87  | 30,0  |
| 3  | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Мещовского района Калужской области (на уровне не менее)  | %  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4  | Уровень занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение)  | %  | 30  | 30  | 35  | 35  | 40  | 40  | 45  | 50  |

.

 6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Источник финансирования  |  Объем финансирования  |  |  | В том числе по годам  |  |  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|  1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение ) жилья гражданам , проживающих на сельских территориях  | средства бюджета муниципального района  |  1355,811  | 150,646  | 188,307  | 188,307  | 188,307  | 301,291  | 338,953  |
| средства областного бюджета  | 17625,536  |  1958,393  | 2447,991  | 2447,991  | 2447,991  | 3916,786  | 4406,384  |
| Иные внебюджетные источники (собственные)  | 8434,863  | 903,874  | 1229,842  | 1229,842  | 1229,842  | 1807,747  | 2033,716  |
| Всего  |   | 27416,210  | 3012,913  | 3866,140  | 3866,140  | 3866,140  | 6025,824  | 6779,053  |

 Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в рамках полномочий муниципального района (далее - правовое регулирование) с обозначением индикатора муниципальной программы, на который повлияет правовое регулирование, должны быть размещены на официальном портале администрации муниципального района «Мещовский район» в сети Интернет по адресу: http://www.Мещовский-район.рф.

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнитель и соисполнители муниципальной программы

9

 4. Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (далее - сведения) в рамках полномочий муниципального района (далее - правовое регулирование) с обозначением индикатора муниципальной программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на официальном портале администрации муниципального района «Мещовский район» в сети Интернет по адресу: http://www.Мещовский-район.рф.

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

10

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|    |   |   |   |   |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель подпрограммы  |  Отдел экономики, отдел архитектуры и градостроительства, отдел по управлению имуществом, администрации сельских поселений и городского поселения « город Мещовск»   |
| 2. Участники подпрограммы  |  Отдел сельского хозяйства администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района «Мещовский район» Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Мещовский район»;  Администрации муниципальных образований сельских поселений Мещовского района  |
| 3. Цель подпрограммы  | Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением  |
| 4. Задачи подпрограммы  | 1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.
2. Обеспечение жильем, предоставляемым по договорам найма гражданам, проживающим на сельских территориях.
 |
| 3) Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и |   |
| благоустройство земельных участков сельских территорий, |   |
| предназначенных под компактную жилищную застройку |   |
|  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы  | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.
 |
| 3) Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную  |
| жилищную застройку |   |
|  |
| 6. Показатели подпрограммы  | 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.
2. Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях.
3. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
 |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2020 - 2025 годы, в один этап   |
| 8. Объемы  | Наименование  | Всего  | В том числе по годам  |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований  | показателя  | (тыс. руб.)  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Всего  | 129000,0  | 9000,0  | 29200,0  | 32800,0  | 32800,0  | 12600,0  | 12600,0  |
| В том числе по годам и источникам финансирования:  |   |   |   |   |   |   |   |
| средства бюджета муниципального района\*  | 9000,0  | 1000,0  | 1200,0  | 1800,0  | 1800,0  | 1600,0  | 1600,0  |
| средства областного и федерального бюджета\*\*  | 120000,0  | 8000,0  | 28000,0  | 31000,0  | 31000,0  | 11000,0  | 11000,0  |

\* Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решениями администрации муниципального района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

\*\* Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного и федерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).

13

1. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач

1.1. Цели, задачи подпрограммы

1.1.1. Цель подпрограммы:

увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским

населением.

1.1.2. Задачи подпрограммы:

1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;
2. Обеспечение жильем, предоставляемым по договорам найма гражданам, проживающим на сельских территориях;
3. Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку.

14

1.2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы

 СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование показателя  | Единица измерения  | Значение по годам  |
|  2018  |  2019  | Годы реализации муниципальной программы  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  |
| 1  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях  | кв. м  |   |   |   |   |   |   |   | 400  |
| 2  |  | кв. м  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим  |
| на сельских территориях |   |
|  |
| 3  |  |   ед.  |   |   |   | 1  |   |   |   |   |
| Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадокрасположенных на сельских территориях,  |
| под компактную жилищную застройку |   |
|  |

15

* + 1. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Всего  |  |  | В том числе по годам  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| ВСЕГО  | 147000,0  | 12000,0  | 32200,0  | 35800,0  | 35800,0  | 15600,0  | 15600,0  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |
| по источникам финансирования:  |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджетные ассигнования  | 129000,0  | 9000,0  | 29200,0  | 32800,0  | 32800,0  | 12600,0  | 12600,0  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |
| средства бюджета муниципального района  | 9000,0  | 1000,0  | 1200,0  | 1800,0  | 1800,0  | 1600,0  | 1600,0  |
| средства областного и федерального бюджета  | 120000,0  | 8000,0  | 28000,0  | 31000,0  | 31000,0  | 11000,0  | 11000,0  |
| иные источники  | 18000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |
| собственные средства организаций  |   |   |   |   |   |   |   |
| средства физических лиц  | 18000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  | 3000,0  |

* + 1. Механизм реализации подпрограммы

1. Механизм реализации подпрограммы определяется отделом аграрной политики, социального обустройства села администрации муниципального района «Мещовский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.
2. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление субсидий на:
	1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (пункт 1.1 раздела 4 подпрограммы).
	2. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (пункт 2 раздела 4 подпрограммы).
	3. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (пункт 3 раздела 4 подпрограммы).
3. Предоставление субсидий, указанных в пункте 2 настоящего раздела, будет осуществляться на условиях софинансирования расходных обязательств в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 1332).
4. Ответственность за реализацию мероприятий:
	1. предусмотренных пунктами 1 раздела 4 подпрограммы, несет Алхимов А. В.

заместитель Главы администрации – заведующий отделом аграрной политики, социального обустройства села;

* 1. предусмотренных пунктами 2 раздела 4 подпрограммы, несет Лодыгин Л.С. заместитель Главы администрации по коммунальному комплексу и гражданской обороне
	2. предусмотренных пунктами 3 раздела 4 подпрограммы, несут Голубев В.Л. заместитель Главы администрации по экономике и имущественным отношениям и Лодыгин Л.С. заместитель Главы администрации по коммунальному комплексу и гражданской обороне
1. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в постановлении администрация муниципального района «Мещовский район" № 745 от 11 октября 2019 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Мещовский район»

17

4. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки реализации  | Участник подпрограммы  | Источники финансирования  | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)  |
| 1  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях  | 2020 - 2025  | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район», органы местного самоуправления муниципального района «Мещовский район»» (по согласованию) (далее – Отдел сельского хозяйства администрации МР, органы местного самоуправления МР)  | Средства местных бюджетов муниципальных образований Мещовского района, областной бюджет, средства физических лиц (далее – местные и областной бюджеты, средства организаций и физических лиц)  |   |
| 1.1  | Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях  | 2020 - 2025  | Отдел аграрной политики администрации МР, органы местного самоуправления МР  | Местные и областной бюджеты, средства физических лиц  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2  |  | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения  |  | 2022 - 2025  |  | Отдел сельского  |   |  | Местные и областной бюджеты, средства организаций и физических лиц  |   |
| хозяйств | а  |
| администрации |   |
| муниципального |
| района «Мещовский  |  |
| район» (далее – Отдел  |
| жилищно- |  |
| коммунального  |  |
| хозяйства  |  |
| администрации МР) | ,   |
| органы местного |   |
| самоуправления МР |
|  | 2.1 |   |  | Предоставление субсидий в целях |   |   | 2022 - 2025  | Отдел аграрной политики администрации МР, Отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации МР, органы местного самоуправления МР  |  | Местные и областной бюджеты, средства организаций и физических лиц  |  |
|  | оказания финансовой поддержки |   |
| при исполнении расходных  |  |
| обязательств муниципальных  |  |
| образований, связанных со  |  |
| строительством жилого помещения  |
| (жилого дома), предоставляемого  |  |
| гражданам Российской Федерации, |
| проживающим на сельских |   |
| территориях, по договору найма |   |
| жилого помещения |   |
| 3  |  |  | Обустройство объектами  |  |  | 2021 - 2025  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Мещовский район» (далее – Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР), Отдел жилищно- |  | Местные и областной бюджеты  |   |
| инженерной инфраструктуры и |   |
| благоустройство площадок | ,  |
| расположенных на сельских |   |
| территориях, под компактную |   |
| жилищную застройку  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | коммунального хозяйства администрации МР, органы местного самоуправления МР  |  |   |
| 3.1  |  | Предоставление субсидий на |  |   | 2020 - 2025  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР, Отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации МР, органы местного самоуправления МР  | Местные и областной бюджеты  |  |
| обустройство объектами |   |  |
| инженерной инфраструктур | ы и |   |
| благоустройство площадок, |   |
| расположенных на сельских  |
| территориях, под компактн | ую |   |
| жилищную застройку  |  |  |
|  |

6.2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

 ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель подпрограммы    | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Мещовский район»  |
| 2. Участники подпрограммы               | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Мещовский район»;  Отдел образования, молодежной политики и охраны прав детства муниципального района «Перемышльский район»; Отдел культуры, молодежи и спорта муниципального района «Перемышльский район»; Администрации муниципальных образований сельских поселений Мещовского района  |
| 3. Цель подпрограммы    | Создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях  |
| 4. Задачи подпрограммы       | 1) Стимулирование и поддержка реализации общественно- значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий. 3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы    | 1. Благоустройство сельских территорий.
2. Создание современного облика сельских территорий
 |
| 6. Показатели подпрограммы   | 1) Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.  |

21

|  |  |
| --- | --- |
|      | 2) Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий.   |
|  Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2020 - 2025 годы, в один этап  |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований  | Наименование показателя  | Всего (тыс. руб.)  | В том числе по годам  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Всего  | 2212277, 181  | 57420, 497  | 578263,809  | 318606,785  | 369773,92 1  | 445157,59 2  | 44305 4,577  |
| В том числе по годам и источникам финансирования  |   |   |   |   |   |   |   |
| средства бюджета муниципаль ного района \*  | 39233,343  | 5623,1 28  | 6112,4 92  | 6539,5 91  | 6759, 215  | 6972, 577  | 7226, 34  |
| средства областного и федеральног о бюджета \*\*  | 2173043, 838  | 51797, 369  | 572151,317  | 312067,194  | 363014,70 6  | 438185,01 5  | 43582 8,237  |

\*Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решениями администрации муниципального района о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

\*\* Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного и федерального бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).

22

1. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы

1.1. Цель, задачи подпрограммы

1.1.1. Цель подпрограммы: создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

1.1.2. Задачи подпрограммы:

1. Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
2. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.

23

1.2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя  | Ед. изм.  | Значение по годам  |
| 2018  | 2019  | реализации подпрограммы  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  |
| 1  | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий  | Ед.  |  0   | 0  | 15  | 17  | 19  | 19  | 19  | 19  |
| 2  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий  | Ед.  | 0  | 0  | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  |

24

* + 1. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Всего  |  |  | В том числе по годам  |  |  |
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| ВСЕГО  | 2216924,156  | 58202,829  | 578947,185  | 319375,564  | 370586,624  | 445952,108  | 443859,846  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |
| по источникам финансирования:  |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджетные ассигнования  | 2212277,181  | 57420,497  | 578263,809  | 318606,785  | 369773,921  | 445157,592  | 443054,577  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |
| средства бюджета муниципального района  | 39233,343  | 5623,128  | 6112,492  | 6539,591  | 6759,215  | 6972,577  | 7226,34  |
| средства областного и федерального бюджета  | 2173043,838  | 51797,369  | 572151,317  | 312067,194  | 363014,706  | 438185,015  | 435828,237  |
| иные источники  | 4646,975  | 782,332  | 683,376  | 768,779  | 812,703  | 794,516  | 805,269  |
| в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |
| собственные средства организаций  | 4646,975  | 782,332  | 683,376  | 768,779  | 812,703  | 794,516  | 805,269  |

25

* + 1. Механизм реализации подпрограммы

1. Механизм реализации подпрограммы определяется отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Перемышльский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.
2. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам на:
	1. реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (пункт 1 раздела 4 подпрограммы).
	2. Реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (пункт 2.1 раздела 4 подпрограммы).
3. Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 2 раздела 4 подпрограммы, несут Лодыгин Л.С. заместитель Главы администрации по коммунальному комплексу и гражданской обороне Гусев И.Г. заместитель Главы администрации по социальному развитию.
5. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в постановлении администрация муниципального района «Перемышльский район" № 745 от 11 октября 2019 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Перемышльский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Перемышльский район»

26

4. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки реализации  | Участник подпрограммы  | Источники финансирования  | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)  |
| 1  | Благоустройство сельских территорий   | 2020 - 2025  | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район», , Отдел образования, молодежной политики и охраны прав детства муниципального района «Мещовский район», Отдел культуры, молодежи и спорта муниципального района «Мещовский район», органы местного самоуправления муниципального района «Мещовский район» (далее – Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР, Отдел жилищно- | Средства местных бюджетов муниципальных образований «…» района, областной бюджет, собственные средства организаций (далее – местные и областной бюджеты, средства организаций)  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коммунального хозяйства администрации МР, Отдел культуры администрации МР, Отдел образования администрации МР, органы местного самоуправления МР)   |  |  |
| 1.1  | Предоставление субсидий по благоустройству сельских территорий  | 2020 - 2025  | Отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации МР, Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР, органы местного самоуправления МР  | Местные и областной бюджеты, средства организаций  |    |
| 2  | Создание современного облика сельских территорий  | 2020 – 2025  | Отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации МР, Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР, органы местного самоуправления МР  | Местные и областной бюджеты  |   |
| 2.1  | Предоставление субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий  | 2020 – 2025  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР,  | Местные и областной бюджеты  |  |
|  |  |  | Отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации МР, Отдел культуры администрации МР, Отдел образования администрации МР, органы местного самоуправления МР  |  |  |