

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

18 августа 2022 года №169

О выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за

2021 год

Заслушав информацию заместителя Главы администрации МР «Мещовский район» Симакова Бориса Васильевича о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2021 год, руководствуясь ст.ст. 7,27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Мещовский район» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района

«Мещовский район» А.А.Шилов

 Приложение

 к решению Районного Собрания

 МР «Мещовский район»

 от 18 августа 2022г. №169

Информация

о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2021 год

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», утвержденным постановлением от 17.09.2013 № 951 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» (в редакции от 10.11.2021 № 648) утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР «Мещовский район» на период 2019-2024 годы (далее – Программа).

Целями Программы являются:

 - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной и социальной сферы;

 -энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

 Задачи Программы:

 - снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения;

 - снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов;

 - внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях бюджетной сферы Мещовского района;

 - активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Программа направлена на развитие процессов по энергосбережению в муниципальном районе «Мещовский район».

В 2021 году планируемый объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета 1 708, 2 тысяч рублей.

 Фактический объем финансирования составил 1 708,2 тысяч рублей. Реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

 1. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения к осенне-зимнему периоду, в том числе закупка:

- материал теплоизоляционный (скорлупа ППУ и отводы ППУ с комплектующими материалами на сумму 120,0 тысяч рублей;

 Установка скорлупы ППУ для повышения энергонезависимости и предотвращения бесперебойной подачи тепла к отапливаемым объектам -МКОУ «Красносадовская начальная школа»,ДК,ФАП. Установка скорлупы снижает теплопотери с 30% до 10%, повышает долговечность изоляции теплопроводов в 3 раза, снижает эксплуатационные расходы:

 - закупка приборов КИП и А *-*147,7 тысяч рублей;

- разработка нормативов ПДВ – 261,0 тысяч рублей;

- устройство площадки с подведением инженерных сетей - 250,7 тысяч рублей;

- режимная наладка ХВП – 115,0 тысяч рублей;

- режимная наладка котлов -168,0 тысяч рублей;

- приобретение горелки – 196,0 тысяч рублей;

- техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей (622 п.м.)- 40,0 тысяч рублей;

-испытание и наладка тепловых сетей - 45,0 тысяч рублей;

- ремонт заземления, ремонт корректора – 38,9 тысяч рублей;

- ремонт газового счетчика -23,0 тысяч рублей;

- подведение тепловых сетей к МКУК «Алешинский СДК»-302,9 тысяч рублей.

 2. «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование» осуществлено за счет собственных средств МУП «Мещовские тепловые сети».