

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2021 года №47

Об отчёте председателя депутатской комиссии

Районного Собрания по контролю за капитальным

ремонтом дорог на территории Мещовского района

о работе комиссии за 2020 год

 Заслушав отчёт председателя депутатской комиссии по контролю за капитальным ремонтом дорог на территории Мещовского района Дениной Антонины Петровны о работе депутатской комиссии в 2020 году, руководствуясь ст.43 Федерального Закона от 0.6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 7,27 Устава МР «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

 1. Принять к сведению отчёт председателя депутатской комиссии по контролю за капитальным ремонтом дорог Дениной Антонины Петровны на территории Мещовского района о работе комиссии за 2020 год.

 2. Рекомендовать депутатской комиссии по контролю за капитальным ремонтом дорог на территории Мещовского района (Денина А.П.) привлекать к работе депутатской комиссии Районного Собрания депутатов поселений и общественность района.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального района

«Мещовский район» А.А.Шилов

Отчёт

о работе депутатской комиссии по контролю, за ходом

капитального ремонта, реконструкции и содержания дорог

 на территории Мещовского района в 2020 году

 Уважаемые депутаты!

 Депутатская комиссия по контролю за ходом строительства, реконструкции капитального и текущего ремонта дорог на территории муниципального района «Мещовский район» на основании решения №3 от 01.10.2020г. Районного Собрания образована в составе 4 депутатов: Денина Антонина Петровна, Мальцев Валерий Константинович, Неплюхин Александр Александрович и Федин Алексей Николаевич.

 Члены депутатской комиссии активно осуществляют свою деятельность за технологическим процессом во время проведения дорожных работ на территории района, и участвует при составлении дефектных ведомостей совместно со специалистами администрации муниципального района. Депутаты работают в тесном контакте со специалистами Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

Члены депутатской комиссии при проведении капитального ремонта дорог, кроме предусмотренных работ в сметах, также обращали внимание на очистку обочин дорог от кустарников и на уплотнение обочин дорог. При сдаче выполненных работ депутаты участвуют в замерах объёмов выполненных работ на всех сдаваемых объектах. Работа осуществляется в тесном контакте с комиссиями поселений входящих в состав муниципального района, а с проведением ремонтных работ в населённых пунктах района с населением. В течение года осуществляется контроль за содержанием дорог в районе.

 Задача содержания, как в зимний период, так и в летний состоит  в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и    поддержании их в соответствии с требованиями, допустимыми  по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое  время года. В зимний период  очистка от снега, предупреждению образования  и ликвидации  скользкости и борьбе с наледями.

В летний период восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности до 20метров участка дороги, исправления профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня и гравия, планирование и укрепления обочин, скашивания травы и вырубка кустарников, очистка дорожных покрытий от мусора, замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков.

На территории Мещовского района общая протяжённость дорог составляет 834,3 километров в том числе: областного значения 225 километров, районного значения 298 километров, ГП «Город Мещовск» 90,2 километров, СП «Село Гаврики» 62,9 километров, СП «Железнодорожная станция Кудринская»- 73 километров, СП «Посёлок Молодёжный» - 40,2 километров и СП «Село Серпейск» 45 километров.

 Протяженность дорог в активной эксплуатации 552,8 километров в том числе: областного значения - 225 километров, районного значения -150,7 километров, ГП «Город Мещовск» - 83,7 километров, СП «Село Гаврики» - 62,9 километров, СП «Железнодорожная станция Кудринская» - 59 километров, СП «Поселок Молодежный» - 40,2 километров, СП «Поселок Серпейск» - 45 километров.

Работы по содержанию дорог осуществляются согласно договорам с основными организациями ДРСУ АО «Калугаавтодор» №3, ИП Егоркин В.И, ООО «Агрофирма Мещовское», ИП Малантев и ИП Климов В.А.

В течение 2020 года было проведено 22 заседаний комиссии из них 19 выездных заседаний. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы качества проведения работ по ремонту дорог и их содержанию.

 В 2020 году выделено за счёт финансовых средств консолидированного бюджета муниципального района на дорожную деятельность в сумме 167 069 106,29 рублей, в том числе содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных содержаний на них в сумме 12 721 855, 06 рублей

ГП «Город Мещовск»

 В городе работы производились в щебёночном и в асфальтобетонном исполнении:

- асфальтобетон 64,74 м2 – 72 362 рублей (ямочный ремонт ул. Герцена, Юбилейная, Володарского, Луначарского, Освободителей);

- щебень 0,5 км. - 518 100 рублей (ремонт д. Шушуново ул. Молодежная 0,250м, д. Растворово ул. Поселковая – 250м.).

Итого: 0,500 км. в сумме 590 462 рублей.

СП «Село Гаврики»

Произведён ремонт дороги в а/бетонном исполнении:

 - д. Большое Алешино ул. Победы 0,146км., ул. Свободы 0,380км., (0,526 км,-2367м2) , - 2 103 103,01 рублей.

Ремонт автодороги в щебне д. Алешино- д. Петрушино 0,470 км. (1880 м2) -451 422 рубля, д. Ильинка ул. Заречная 0,130 км. (480 м2 ) -302 500 рублей, с. Беклемищево ул. Сырычевка 0,103 км., (471 м2 ) -129 931,59 рублей

 Итого: 1,229 км (5128м2) в сумме 2 986 956,60 рублей.

СП «Железнодорожная станция Кудринская»

Произведён ремонт дороги в щебне исполнении:

 - ж/д. ст. Кудринская ул. Зеленая 0,440км .(1100м2) - 1 289 698,20  рублей;

 - д. Малынино ул. Центральная до ул. Садовая 0,350 км. (1400м2) - 467 445,00 рублей. , ул. Садовая 0,800 км., (3200 м2) – 969 594,40 рублей

 - с. Мошонки ул. Колхозная 0,040км.,(160 м2 )- 114 997,20 рублей, ул. Молодежная 0,060км., (240 м2 ) -78 624,00 рублей

Итого:1,690 км. (6100м2) в сумме 2 920 358, 80 рублей.

СП «Посёлок Молодёжный»

Произведён ремонт дороги в а/ бетоне исполнении:

 - п. Молодежный ул. Юбилейная 0,320 км. (1799,3м2) - 1 323 338,15 рублей.

Произведен ремонт дорог в щебне :

 - д. Урвань ул. Светлая 0,850км., (2975 м2 )- 843 584,53 рубля

- с. Мармыжи ул. Курчатова 0,430 км., (1505) – 587 385,60 рублей

Итого:1,6 км. (6279,3м2) в сумме 2 754 308,28 рублей.

СП «Село Серпейск»

Произведён ремонт а/дорог в с. Серпейск, в а/бетонном исполнении:

 - ул. Качурина 0,520км. (2340 м2 ) - 1 797 079,20 рублей;

 В Ж/Б - Серпейск- Рындино- Пашково- Симоново(подъезд к мосту)- 0,012км.- (72 м2 ) 350 383,20 рублей., Серпейск- Рындино- Пашково- Симоново (мост)- 0,009км.- (45 м2 ) 452 537,60 рублей.,

 Итого:0,541км. ( 2 457м2 ) в сумме 2 600 000,00 рублей.

МР «Мещовский район»

Ремонт участка а/д в щебне Карцево\_Баранцево 1,2 км., (5400 м2) на сумму 5 173 748,88 рублей.

 Ремонт а/д в щебне Маракино - Лаптево- Молодежный – 0,400км. (1600м2) на сумму 855 168, 45 рублей.

 Ремонт а/д в щебне местного значения Торкотино-Местничи-Урвань 0,78км. (3120м2) на сумму 1 094 454,34 рублей.

 Ремонт участка а/д в а/бетоне г. Мещовск ул. Юбилейная и ул. Оcвободителей (от пр. Революции до ул. Мира – 1,4 км. (8432.5м2) на сумму 6 167 195,75 рублей.

Итого:3,780км. ( 18 522,5м2 ) в сумме 13 290 567,42 рублей.

Всего: ремонт дорог -9,340 км.

 Расход финансовых дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных содержаний на них – 167 069 106, 29 рублей.

 В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции произведена реконструкция автодороги д.Казаковка –с.Гостье- д.Деревягин-д.Орля - 5,9 км. Сумма -132 972 223,6 рублей.

ГКУ «Калугадорзаказчик» на автомобильных дорогах региональной собственности выполнен ремонт с укладкой асфальтобетонного покрытия: Кудринская-Мошонки -5,5 км., Мещовск-Мосальск- 2,3 км., Мещовск-Молодёжный – М-3 «Украина» -1км.

 В рамках работ по содержанию дорог уложены слои износа Мещовск-Кудринская -Картышово -1 км., Мещовск- ст.Кудринская -д.Нестеровка -0,6 км., М-3 «Украина» - д.Баранцево -1,2 км., Мещовск-Серпейск -1,2 км.

 Я хочу поблагодарить бывшего депутата Районного Собрания Беликова Василия Алексеевича за активное участие в работе депутатской комиссии и выразить уверенность в том, что активность новой депутатской комиссии с 2021 по 2025 годы не уменьшится.

***Спасибо за внимание.***