

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

 10 июня 2021 года №72

О выполнении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального района «Мещовский район» за 2020 год

 Заслушав информацию заместителя главы администрации МР «Мещовский район» Симакова Б.В. о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2020 год, руководствуясь ст.ст. 7, 27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района

«Мещовский район» А.А.Шилов

 Приложение

 к решению Районного Собрания

 МР «Мещовский район»

 от 10 июня 2021г. №72

Информация

о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район»

за 2020 год

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», утвержденным постановлением от 17.09.2013года №951 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» (в редакции от 05.10.2020 № 454) утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР «Мещовский район» на период 2019-2024 годы (далее – Программа).

Целями Программы являются:

 - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетной и социальной сферы;

 -энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

 Задачи Программы:

 - снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения;

 - снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов;

 - внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях бюджетной сферы Мещовского района;

 - активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Программа направлена на развитие процессов по энергосбережению в муниципальном районе «Мещовский район».

В 2020 году планируемый объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета 1 892,4 тысяч рублей. Фактический объем финансирования составил 1 830,6 тысяч рублей или 96,7%.

Реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

  **1**. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе:

- установка системы вентиляции и дымоотведения по адресу: пр.Революции, д.37 (архив) - 82,9 тысяч рублей.

 **2.** Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, в том числе закупка:

 - модуль коммуникационный БПЭК-02/МТ – 2 единицы, измерительный комплекс учета газа СГ-ЭК-Р-100/1,6 -1 единица на сумму 369,0 тысяч рублей;

- водогрейный котел Хоппер -50А-1единица , водогрейный котел ИШМА-100У -1 единица на сумму 178,7 тысяч рублей.

 Их установка позволяет сократить расход потребления газа на 15%, способствует повышению надежности и долговечности работы оборудования;

- ремонт теплотрассы -95,0 тысяч рублей;

- ремонт котельной - 212 тысяч рублей;

- испытание и наладка тепловых сетей – 170,0 тысяч рублей;

- приобретение насоса – 57,0 тысяч рублей;

- техническое диагностирование трубопроводов -297 тысяч рублей;

- диагностирование котла – 20,0 тысяч рублей;

- подключение и наладка блока телеметрии - 40,0 тысяч рублей;

- устройство площадок с подведением инженерных сетей -232 тысяч рублей;

- чистка теплообменников – 40,0 тысяч рублей;

- разработка и согласование проекта узла учета газа, расчет расхода объема газа –37,0 тысяч рублей.

 **3.** Не реализовано мероприятие «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование»