

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2019 года № 326

О выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2018 год

Заслушав информацию заместителя главы администрации МР «Мещовский район» Симакова Б.В. о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2018 год, руководствуясь ст.ст. 7,27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Районного

Собрания МР «Мещовский район» Е.Н.Филонов

 Приложение

 к решению Районного Собрания

 МР «Мещовский район»

 от 26 сентября 2019г. № 326

Информация

о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» за 2018 год

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», утвержденным постановлением от 17.09.2013 № 951 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» на период 2014-2018 годы (далее – Программа).

Целями Программы являются:

 - повышение качества жизни населения;

 -переход муниципального района «Мещовский район» на энергосберегающий путь развития;

 -повышение энергоэффективности экономики и бюджетной сферы.

 Задачи Программы:

 - реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

 - реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производителями коммунальных ресурсов;

 - реализация организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетном секторе;

 - реализация организационных мероприятий, направленных на пропаганду энергосбережения населением, организациями, эксплуатирующими жилищный фонд и иными потребителями.

Программа направлена на развитие процессов по энергосбережению в муниципальном районе «Мещовский район».

В 2018 году планируемый объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета 9 140,5 тысяч рублей.

 Фактический объем финансирования составил 6 411,5 тысяч рублей или 70,1%, что связано с полученной экономией денежных средств по итогам проведенных торгов.

Реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

1. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе:

 - капитальный ремонт административных зданий 4 981 тысяч рублей;

 - замена электропроводки в местах общего пользования в многоквартирных домах 79 тысяч рублей ;

- поставка газовых горелок 141,3 тысяч рублей;

- поставка циркуляционных насосов 109,3 тысяч рублей.

 2. Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, в

том числе закупка:

 - газовый котел 38,1 тысяч рублей, блок телеметрии- 2 штуки 220,7 тысяч

рублей, комплекс счетчика газа с электронным корректором - 2 штуки 414,2 тысяч рублей, трансформатор менеджера горения - 42,6 тысяч рублей, стабилизатор инверторный - 2 штуки 17,3 тысяч рублей;

- проведение экспертиз промышленной безопасности - 100,7 тысяч рублей;

- изготовление проекта реконструкции узлов учета газа -40,7 тысяч рублей,

- поверка приборов учета газа - 126,2 тысяч рублей;

- ремонт теплотрассы - 99,5 тысяч рублей.

Не реализовано мероприятие «Формирование аварийно - технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование».