

**РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**муниципального района «Мещовский район»**

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

**24 октября 2019 года № 334**

**О выполнении муниципальной программы**

**«Информационное общество и повышение качества**

**муниципальных услуг в МР «Мещовский район»**

**на 2019-2024 годы»**

Заслушав информацию начальника отдела информационного обеспечения администрации муниципального района «Мещовский район» Винтовкина Александра Викторовича о выполнении муниципальной программы «Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в МР «Мещовский район» на 2013-2020 годы» о работе в 2018 году, руководствуясь ст.43 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7,27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

 1. Принять к сведению информацию администрации муниципального района «Мещовский район» о выполнении муниципальной программы «Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном районе «Мещовский район на 2019-2024 годы» в 2019 году.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Мещовский район».

 **Глава муниципального района**

**«Мещовский район» А.А.Шилов**

 **Информация**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Информационное общество и повышение качества**

**муниципальных услуг в муниципальном районе «Мещовский район»**

В соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального района «Мещовский район», утвержденным постановлением от 17.09.2013 №951 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Мещовский район» утверждена муниципальная программа Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном районе «Мещовский район» на период 2019-2024 годы (далее – Программа).

 **Целями Программы являются:**

- Повышение эффективности муниципального управления за счет обеспечения внедрения и эффективного использования в администрации муниципального района «Мещовский район» и структурных подразделениях современных информационных и телекоммуникационных технологий;

- Решение вопросов информационной безопасности;

- Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий, снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг.

 **Задачи Программы:**

- Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального района «Мещовский район» и её структурных подразделений, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

- Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства.

- Обеспечение безопасности информации в локальной сети и базах данных администрации и структурных подразделений, в том числе при обработке персональных данных по возможности с использованием отечественных разработок.

- Проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг.

В 2019 году на решение задач было выделено 995 000 рублей из бюджета муниципального района «Мещовский район».

В январе 2019 года с ООО «РЦИТ», которые являются разработчиками ныне действующего официального сайта администрации муниципального района «Мещовский район» ([www.meshovsk.ru](http://www.meshovsk.ru)) был заключен договор на техническую поддержку сайта на сумму 13 200 рублей. В августе были завершены работы по модернизации сайта на сумму 30 000 рублей.

В рамках решения вопросов информационной безопасности была произведена аттестация компьютеров по защите персональных данных в отделах: «Бухгалтерского учета и финансов» на сумму 158 581 рублей, «Опеки и попечительства» на сумму 48 100 рублей.

Для нормального функционирования электронного документооборота по мере необходимости производится модернизация компьютерной техники, в рамках такой модернизации были произведена закупки в 2019 году на сумму 540 459,95 рублей.

Произведена закупка Kaspersky Endpoint Security 10 на сумму 43 632 рублей, заключены договора на продление электронных ключей на сумму 9 000 рублей.

Постоянно ведется работа по административным регламентам, переводу муниципальных услуг в электронный вид и о занесении данных услуг в реестр. На данный момент в трех отделах, заявители, прейдя на прием, могут подать заявку в электронном виде.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в области защиты информации была установлена автономная защитная система здания администрации пр. Революции 55, которая в себя включает охранную систему, пропускную систему и видеонаблюдение на сумму 344 581 рублей. Данные денежные средства были выделены из резервного фонда.

В настоящее время из заложенных на 2019 год 995 000 рублей израсходовано 842 972,95 рублей. Оставшиеся денежные средства будут использованы до конца 2019 года.