

###### **РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**муниципального района «Мещовский район»**

Калужской области

**Р Е Ш Е Н И Е**

 **29 марта 2018 года** **№** **216**

**Об информации о работе администрации муниципального района «Мещовский район» по газификации населённых пунктов в 2018 году**

**на территории Мещовского района**

 Заслушав информацию заместителя Главы администрации МР «Мещовский район» Б.В.Симакова о работе администрации муниципального района «Мещовский район» по газификации населённых пунктов на территории Мещовского района в 2018 году, руководствуясь ст.43 Федерального закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.7,27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

 Р Е Ш И Л О:

 1.Принять к сведению информацию заместителя Главы администрации муниципального района «Мещовский район» Симакова Б.В. о работе администрации муниципального района по газификации населённых пунктов на территории Мещовского района в 2018 году.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном электронном сайте администрации муниципального района «Мещовский район».

**Глава муниципального района**

**«Мещовский район» А.А.Шилов**

Приложение

 кРешению Районного Собрания

 МР «Мещовский район»

от 29 марта 2018г. № 216

**Информация**

**по объектам газификации Мещовского района**

В рамках Программы газификации Калужской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями в 2017 году построены объекты:

- «Газопровод низкого давления, д. Малынино Мещовского района, Калужской области I очередь - протяжённостью 500 метров»;

- «Газопроводы высокого и низкого давления дер. Шушуново, с. Шушуновское отделение, дер. Митино Мещовского района» протяжённостью 3117,86 метров.

В рамках Программы «Развития газоснабжения и газификации Калужской области на период с 2016 по 2020 годы» ПАО «Газпром» за счет средств ПАО «Газпром» в районе начато строительство межпоселковых газопроводов, со сроком ввода в эксплуатацию в 2018 году протяжённостью - 22252,5 метров:

- межпоселковый газопровод от дер. Большое Алешино к дер. Малое Алешино – дер. Ломтево – с. Петрушино Мещовского района Калужской области» протяжённостью – 5982,5 метров;

- межпоселковый газопровод от с. Серпейск к дер. Иванково – дер. Рындино – дер. Пашково – дер. Короськово – дер. Перегоричи Мещовского района Калужской области протяжённостью -16270 метров».

 За счет средств областного бюджетав стадии строительства осуществляются работы по газификации д. Сосновка Мещовского района протяжённостью 2778 метров.

Разработана проектная документация и в 2018 году за счёт средств областного бюджета запланировано строительство следующих уличных газопроводов, проектная документация по которым разработана:

- «Уличный газопровод д. Б. Алешино Мещовского района»;

- «Уличный газопровод д. М. Алешино Мещовского района»;

- «Уличный газопровод д. Ломтево Мещовского района»;

- «Уличный газопровод д. Петрушино Мещовского района».

На стадии завершающегося строительства объекта «Газопровод межпоселковый от с. Серпейск к дер. Иванково - дер. Рындино - дер. Пашково - дер. Короськово - дер. Перегоричи Мещовского района Калужской области» необходимо построить следующие уличные газопроводы протяжённостью 5809 метров:

- «Уличный газопровод д. Иванково Мещовского района» 2413 метров;

- «Уличный газопровод д. Рындино Мещовского района» 851 метров;

- «Уличный газопровод д. Пашково Мещовского района»1186 метров;

- «Уличный газопровод д. Короськово Мещовского района» 629 метров;

- «Уличный газопровод д. Перегоричи Мещовского района» 730 метров.

В настоящее время по указанным объектам отсутствуют лимиты финансирования на их строительство. Вопрос находится на контроле министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

За счёт средств областного бюджета планируется завершить разработку проектной документации по следующим уличным газопроводам протяжённостью 9378 метров:

- «Уличные газопроводы с. Серебряно Мещовского района» 3352 метров;

- «Уличные газопроводы дер. Костинка Мещовского» 4150 метров;

- «Уличные газопроводы дер. Кудрино Мещовского района» 1876 метров.

Сроки строительства объектов будут определены после разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы.

В рамках Программы газификации Калужской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями в 2018 году планируется строительство объекта «Газопровод низкого давления, д. Малынино Мещовского района, Калужской области (II очередь)».

В рамках Программы «Развития газоснабжения и газификации Калужской области на период с 2016 по 2020 годы» ПАО «Газпром» планируется проектирование объекта: «Газопровод межпоселковый г. Мещовск - с. Рудники - с. Хохлово - с. Покров - с. Горохово - дер. Казаковка - дер. Деревягино Мещовского района Калужской области».

На перспективу 2019 года - «Газопровод межпоселковый дер. Торкотино - с. Местничи - с. Подкопаево - с. Гаврики Мещовского района Калужской области»;

За счёт средств областного бюджета в 2019 году планируется разработать проектную документацию на следующие объекты:

- «Уличные газопроводы с. Хохлово Мещовского района»;

- «Уличные газопроводы с. Покров Мещовского района»;

- «Уличные газопроводы д. Казаковка Мещовского района»;

- «Уличные газопроводы с. Горохово Мещовского района»;

- «Уличные газопроводы д. Деревягино Мещовского района»;

- «Уличные газопроводы д. Коровино Мещовского района».

- «Уличные газопроводы с. Местничи Мещовского района»;

- «Уличные газопроводы с. Подкопаево Мещовского район»;

- «Уличные газопроводы с. Гаврики Мещовского района»;

 - «Уличные газопроводы д. Рудники Мещовского района.

Сроки строительства указанных объектов будут определены после разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы.