****

###### РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

**муниципального района «Мещовский район»**

Калужской области

**Р Е Ш Е Н И Е**

 **23 марта 2017 года № 122**

**О планах работ по газификации**

**на территории Мещовского района в 2017 году**

 Заслушав информацию заместителя Главы администрации МР «Мещовский район» Б.В.Симакова о планах работ администрации муниципального района «Мещовский район» по газификации на территории Мещовского района в 2017 году, руководствуясь п.4 ч.1 ст. 27 Устава MP «Мещовский район», Районное Собрание

 Р Е Ш И Л О:

 1. Принять к сведению информацию заместителя Главы администрации МР «Мещовский район» Б.В.Симакова о планах работ администрации муниципального района «Мещовский район» по газификации на территории Мещовского района в 2017 году.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» [www.meshovsk.ru](http://www.meshovsk.ru)

**Заместитель председателя Районного**

**Собрания муниципального района**

**«Мещовский район» Е.Н.Филонов**

Приложение

к решению Районного Собрания

МР «Мещовский район»

от 23 марта 2017г № 122

**Информация**

**о планах работ по газификации**

 **Мещовского района в 2017 году**

**1.Планируются к строительству:**

 1. Газопровод межпоселковый от дер. Большое Алешино к дер. Малое Алешино - дер. Ломтево - с. Петрушино Мещовского района Калужской области – протяженность 6,1 километров (АО Газпром)

2. Газопровод межпоселковый от с.Серпейск – дер. Иванково-дер.Рындино – дер. Пашково – дер.Короськово – дер.Перегоричи Мещовского района Калужской области протяженностью 16,6 километров (АО Газпром)

3. Уличный газопровод д. Малынино Мещовского района Калужской области – протяженность 520 метров (спецнадбавка ОАО «Газпромгазораспределение г.Калуга).

4. Газопроводы высокого и низкого давления дер. Шушуново, с.Шушуновское отделение, дер.Митино Мещовского района (спецнадбавка ОАО «Газпромгазораспределение» г.Калуга) конец 2017-2018г.г

**2.В стадии строительства:**

1. Газификация д. Сосновка Мешовского района 2778 метров.

 2. Уличные газопроводы д. Староселье Мещовского района Калужской области 3031 метров.

 3.Уличные газопроводы д.Басово Мещовского района Калужской области 1121метров.

**3.Проектирование:**

 1. Уличный газопровод д. Малынино Мещовского района Калужской области II этап – протяженность 2000 метров. (спецнадбавка ОАО «Газпромгазораспределение г.Калуга)

 2. Уличные газопроводы с.Серебряно Мещовского района. Протяженность 3352метров. Областной бюджет. Заказчик-Управление капитального строительства Калужской области. (Торги на проектирование).