

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

27 июля 2017 года № 142

О выполнении муниципальной целевой программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории

МР «Мещовский район» на 2014 – 2020 гг.» за 2016 год

Заслушав информацию заместителя Главы администрации Симакова Б.В. о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» на 2014–2020г.г.» за 2016год, руководствуясь статьёй 27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» на 2014 – 2020 гг.» за 2016 года (прилагается).

2. Поручить администрации муниципального района «Мещовский район» продолжить работу по выполнению целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район» на 2014 – 2020 гг.» в 2017 году.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и экономике (Баринова Т.М.) и администрацию муниципального района «Мещовский район».

Глава муниципального района

"МР "Мещовский район" А.А.Шилов

Приложение

к решению Районного Собрания

МР «Мещовский район»

от 27 июля 2017г. № 142

Информация

о выполнении муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МР «Мещовский район» на 2014-2020г.г.»

за 2016 год.

Цели Программы:

- повышение качества жизни населения

- переход муниципального района "Мещовский район" на энергосберегающий путь развития;

- повышение энергоэффективности экономики и бюджетной сферы

Задачи Программы:

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

- реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производителями коммунальных ресурсов;

-реализация организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетном секторе;

- реализация организационных мероприятий, направленных на пропаганду энергосбережения населением, организациями, эксплуатирующими жилищный фонд и иными потребителями.

Мероприятия, для решения основной задачи программы:

- распространение информации об установленных законодательством Федеральным законом от 23.11.2009 года (ред.02.07.2013г.) №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. вступ. в силу с 05.12.2013г.) требованиях по энергосбережению к собственникам жилых домов, квартир, собственникам помещений, руководителям учреждений всех форм собственности, особенно бюджетных учреждений;

- мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета, используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе, и бюджетными учреждениями, в установленные законом сроки;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;

- мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения;

Всего на реализацию мероприятий Программы на период 2016 года запланировано 5 153 166 рублей.

Технические и технологические мероприятия:

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район»:

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области 151 066 рублей областные средства - кредиторская задолженность 2015 года (насосы);

- мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения 147 802 рублей СП «Посёлок Молодежный» (поквартирное отопление);

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности 367 476 рублей 88 копеек в т.ч. 298 900 рублей – работы по перепланировке д. 34, ул. Володарского, 68 576, 88 рублей ремонт квартиры д. 34 по ул.Володарского;

- формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов его содержание и использование 100 000 рублей, выделенные МУП «Мещовские тепловые сети» для приобретения материалов: задвижки, трубы и запорная арматура и т.д.;

- подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону 1 200 000 рублей, из них 1000 000 рублей выделено МУП «Мещовские тепловые сети» (подготовка котельных, огнетушители, газосигнализаторы, проверки измерительной системы, страхование объектов, проверка газовых котлов, приборов, сигнализаторов загазованности, чистка и разборка теплообменников, испытание электрооборудования котельных, ремонт шкафа котельной в п.Молодежный, замеры внутреннего диаметра трубопровода по узлам учета газа, экспертиза промышленной безопасности дымоходов, обучение операторов газовых котельных и.т.д.) остаток 200 000 рублей.

В рамках государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» району была предоставлена субсидия на реализацию следующих мероприятий:

-поставка бензиновых генераторов на сумму 211,3 тысяч рублей, поставка 2-х газовых котлов на сумму 151,0 тысяч рублей, поставка поверхностной насосной станции на сумму 32,0 тысяч рублей, поставка 4 насосов на сумму 196,1 тысяч рублей. Данное оборудование было приобретено для котельных МУП «Мещовские тепловые сети»;

-проведены работы по ремонту административного здания МР «Мещовский район» на сумму 1 277 493 рублей 96 копеек (была произведена замена окон и ремонт трех кабинетов), здания районного финансового отдела в сумме 748 060 рублей 98 копеек ( капитальный ремонт крыши и фасада здания);

- приобретены котлы для школ на сумму 124 998 рублей.

На ремонт и замену тепловых сетей было запланировано 300 000 рублей, но работы не проводились в связи с отсутствием тепловых сетей нуждающихся в замене.

Израсходовано фактически 4 707 297, 82 рублей.

Работа администраций городского и сельских поселений

по выполнению программных мероприятий за 2016 год

СП «Село Гаврики»

В 2016 году была произведена замена люминесцентных ламп на энергосберегающие лампы в количестве 15 штук. Отремонтировано светильников уличного освещения 12 штук (замена фотореле и счетчиков), установлено дополнительно 5 светодиодных уличных светильников. Затраты на проведение данных работ и покупку электротоваров составили 61 573 рубля 05 копеек.

Снизились затраты за потребленную электроэнергию, в 2015 году фактические затраты электроэнергии были в сумме 147 214 рублей, в 2016 году затраты на электроэнергию составили в сумме 135 331рубль, что на 11 883 рубля меньше.

СП «Железнодорожная станция Кудринская»

В 2016 году установлено дополнительно 20 светодиодных светильников уличного освещения. Произведена замена еще 20 светильников уличного освещения на энергосберегающие. Все это дало экономию финансовых средств, направляемых на оплату уличного освещения на сумму более 90 тысяч рублей по итогам 2016 года.

Газифицировано здание администрации в с.Мошонки (произведена замена электрического котла на котёл от сетевого газа). Оплата за отопление здания администрации уменьшилась в 3,5 раза. Расчетные показатели эффективности:

- расход электроэнергии на отопление 250 000 рублей в год;

-после перевода на газовое топливо 98 000 рублей в год, или экономия составила 60,8%.

Произведена частичная замена окон на энергосберегающие пластиковые стеклопакеты и входной двери в здании администрации СП «Железнодорожная станция Кудринская» ул. Козельская, д.4.

Все объекты муниципальной собственности обеспечены приборами учета потребления электроэнергии, газа и воды.

До всех муниципальных потребителей энергоресурсов доведены нормативы потребления, строгое исполнение которых отслеживается администрацией сельского поселения.

СП «Поселок Молодежный»

Были завершены работы по организации системы поквартирного индивидуального отопления сетевым природным газом в доме №4 по ул. Юбилейная в п. Молодежный. Финансовые затраты составили – 1 208 346 рублей 81 копейка, из них 813 300 рублей 80 копеек областной бюджет, 395 046 рублей 01 копейка собственные средства поселения.

Ремонт системы наружного освещения (приобретение материалов, установка 15 светодиодных светильников, замена ламп ДРЛ на энергосберегающие) – 113,7 тысяч рублей. В результате замены ламп ДРЛ на энергосберегающие, экономия электроэнергии составила 758 кВт или 5 033,12 рублей.

СП «Село Серпейск»

На ремонт сетей уличного освещения в 2016 году израсходовано – 49 063 рубля 14 копеек, в 2015 году было израсходовано 67 106 рублей (экономия 18 042,86 рублей).

В 2016 году оплата электроэнергии за уличное освещение составила 110 000 рублей, оплата в 2015 году составляла 120 000 рублей ( экономия 10 000 рублей).

Проводилась работа по установке уличных фонарей по населенным пунктам поселения в количестве -15 штук. Были проведены сходы, определены места установки, составлены заявки на разрешение по установке фонарей. Были приобретены:

- счетчики электронные 15 штук на сумму 12 000 рублей;

-щиты металлические 15 штук на сумму 15 750 рублей;

- автоматы 1/10 А ИЕК 15 штук на сумму 1 500 рублей.

Всего на 29 250 рублей (за комплектующие материалы для установки 15 фонарей).

ГП «Город Мещовск»

На территории г. Мещовска произведена замена светильников уличного освещения ЖКУ на энергосберегающие «Пандора» в количестве 19 штук. Вышеуказанные светильники были выделены администрации ГП «Город Мещовск» безвозмездно. Также был произведен ремонт и установка 31 уличных светильников в сельских населенных пунктах поселения. Произведена замена ламп в светильниках в количестве 66 штук. На замену светильников денежные средства из бюджета городского поселения не выделялись. Экономия по оплате затрат за электроэнергию по уличному освещению по сравнению с 2015 годом составила 24 121 рубль.

Всего за 2016 год экономия по электрической энергии с учётом затрат по поселениям района составила в сумме 203 037 рублей.

Перечень мероприятий и потребность в финансировании муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МР «Мещовский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем  финансирования  2016 год  (тыс.руб.) | Исполнение |
| 1 | Ремонт и замена тепловых сетей | бюджет района | 300 |  |
| 2 | Аварийно-технический запас материальных ресурсов для устранения неисправностей на объектах бюджетной сферы | бюджет района | 100 | исполнено |
| 3 | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону | Бюджет района | 1 200 | исполнено |