****

###### РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

**муниципального района «Мещовский район»**

Калужской области

**Р Е Ш Е Н И Е**

**26 мая 2016 года** **№ 59**

**О ходе выполнения муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020г.г. МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» в 2015 году**

Заслушав информацию заместителя Главы администрации МР «Мещовский район» С.А. Рожкова о ходе выполнения муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» в 2015 году,

руководствуясь п.4 ч.10 ст.35 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления, ст.27 Устава МР «Мещовский район», Российской Федерации», Районное Собрание

Р Е Ш И Л О:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы администрации МР «Мещовский район» С.А. Рожкова о ходе выполнения муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

**Глава муниципального района**

**«Мещовский район» А.А. Шилов**

**Информация по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» в 2015 году.**

В муниципальном районе «Мещовский район» реализуются мероприятия муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства». Данная программа утверждена постановлением администрации МР «Мещовский район» №1285 от 05декабря 2013года. Ответственный исполнитель администрация МР «Мещовский район», соисполнители подпрограммы администрации сельских и городского поселений. Основной целевой индикатор и показатель подпрограммы: сокращение смертности от ДТП к 2020году на 25% по сравнению к 2010году.

Основные мероприятия подпрограммы:

-строительство и реконструкция тротуаров.

-капитальный ремонт пешеходных переходов, ремонт мостов пешеходных переходов по сельским населенным пунктам.

-сооружение ограждений на наиболее опасных участках автодорог.

-установка дорожных знаков, устройство уличной разметки.

-устройство искусственных дорожных неровностей на скоростных участках дороги.

-строительство, капитальный ремонт улично-дорожной сети.

-установка систем видеофиксации дорожного движения.

-установка, замена светильников уличного освещения.

-установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений, в центральной части города.

- проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет финансовых средств администрации МР «Мещовский район», бюджетов поселений. Общая сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на период 2015-2020г.г. составляет 18 млн. 949,2 тыс. рублей, из них финансовые средства администрации МР «Мещовский район» - 950 тыс. рублей, бюджета поселений - 17 млн. 999.2 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016год: 3100тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | | | | | | | | |  |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование исполнителей** | **Итого**  **(тыс.**  **руб.)** | **В том числе по годам** | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |
| 1 | Администрация МР «Мещовский район» | 950,0 | 135,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 195.0 | | | |
| 2 | ГП «Город Мещовск» | 11550 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | | | |
| 3 | СП «Ж/д ст.Кудринская» | 1835,0 | 275,0 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | | | |
| 4 | СП «Село Серпейск» | 1730,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 310.0 | | | |
| 5 | СП «Посёлок Молодежный» | 1445,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 275,0 | | | |
| 6 | СП «Село Гаврики» | 1439.2 | 174,2 | 180,0 | 185,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | | | |
|  | **Итого** | **18949,2** | **3009,2** | **3100** | **3140** | **3255** | **3365** | **3080** | | | |

**Финансирование по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» за 2015 год составило:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | | **Сумма финансирова-ния, руб.** | **% к контрольному показателю подпрограммы** |
| **I** | **Администрация МР «Мещовский район»** | | | |
| 1 | Услуги эвакуатора | 3 980 | |  |
|  | ***Итого по администрации муниципального района*** | ***3 980*** | | ***3*** |
| **II** | **Городское поселение «Город Мещовск»** | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | | 1 699 106,67 |  |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | | 9 634 |  |
| 3 | Установка дорожных знаков | | 21 000 |  |
| 4 | Приобретение краски для разметки | | 3 680 |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улице Чернышевского, г.Мещовск | | 1 233 414,21 |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира, г.Мещовск | | 706 856,20 |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская, г.Мещовск | | 1 559 729,59 |  |
| 8 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | | 1 191 121,69 |  |
| 9 | Ремонт городской системы уличного освещения | | 369 646,67 |  |
| 10 | Присоединение к электросетям | | 7 338,74 |  |
| 11 | Электрические товары для уличного освещения | | 44 262,78 |  |
| 12 | Содержание тротуаров | | 2 061 684,60 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | | ***8 907 475,15*** | ***456*** |
| **III** | **Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»** | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | | 382 875 |  |
| 2 | Уличное освещение | | 217 508,97 |  |
| 3 | Устройство тротуаров в населенных пунктах | | 1 040184,92 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | | ***1 640 568,89*** | ***596*** |
| **IV** | **Сельское поселение «Село Гаврики»** | | | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | | 675 000 |  |
| 2 | Оплата за уличное освещение | | 61 475,21 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | | ***736 475,21*** | ***423*** |
| **V** | **Сельское поселение «Поселок Молодежный»** | | | |
| 1 | Содержание дорог местного значения | | 19 000 |  |
| 2 | Уличное освещение | | 105 617 |  |
| 3 | Ремонт бетонных плитных тротуаров | | 99 604 |  |
| 4 | Устройство тротуарной пешеходной дорожки | | 339 774 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | | ***563 995*** | ***262*** |
| **VI** | **Сельское поселение «Село Серпейск»** | | | |
| 1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | | 120 000 |  |
| 2 | Ремонт сетей уличного освещения | | 67 106 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | | 814 000 |  |
| 4 | Ремонт моста через р.Ресса между д.Рындино и д.Пашково | | 58 528,72 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | | ***1 059 634,72*** | ***407*** |
|  | **Итого по МР «Мещовский район»** | | **12 912 128,97** | **429** |

В районном центре г. Мещовске, по населенным пунктам муниципального района проделана определенная работа по строительству, ремонту улиц и тротуаров, что значительно улучшило эстетическое состояние населенных пунктов.

В целях организации дорожного движения администрация городского поселения «г.Мещовск» установила на улицах дорожные знаки, произведена разметка дорожного полотна.

Администрацией городского поселения «Город Мещовск» и администрацией сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» разработаны проекты организации дорожного движения в г. Мещовске, на ст. Кудринская.

По населенным пунктам муниципального района произведена замена уличных светильников, что значительно улучшило безопасность дорожного движения.

В целях повышения безопасности дорожного движения при администрации района работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседание комиссии регулярно приглашаются Главы администраций городского и сельских поселений, руководители дорожных организаций и коммунальных служб.

В полномочия комиссии входит рассмотрение вопросов повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах.