

АДМИНИСТРАЦИЯ

**муниципального района «Мещовский район»**

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2025г. № 195

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства энергетики от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2025 № 220 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2024/25 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2025/26 года», в целях обеспечения населения муниципального района коммунальными услугами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения в осенне-зимний период 2025/2026 года, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 35 Устава муниципального района «Мещовский район», администрация муниципального района «Мещовский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026года (прилагается).

2. Заведующему отделом образования, заведующему отделом культуры, директорам: МУП «Мещовские тепловые сети», ООО «Мещовская баня», МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Серпейская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Молодежный», МКОУ «Красносадовская начальная общеобразовательная школа», МКОУ «Мармыжовская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Покровская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Мещовская средняя общеобразовательная школа», МКДОУ «Мещовский детский сад «Солнышко», МКОУДО «Мещовский центр диагностики и консультирования», МКОУДО «Центр творческого и гуманитарного образования «Воспитание» осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, обеспечить их готовность к работе в осеннее - зимний период, получить паспорта готовности предприятий и учреждений к работе в зимних условиях 2025-2026 года с оформлением актов проверки готовности в срок до 15 сентября 2025 года.

3. ООО «Мещовская баня» обеспечить запас твердого топлива для угольной котельной.

4. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений муниципальных образований района, Мещовскому РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье», ДРСУ АО «Калугавтодор» № 3, филиалу «Сухиничский» ГП Калужской области «Калугаоблводоканал», ООО «Кировэнергосервис», руководителям сельскохозяйственных предприятий провести необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду подведомственных объектов.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Восход» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Симакова Б.В.

**Глава администрации В.Г. Поляков**

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района «Мещовский район»

от 03.04.2025г. № 195

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План основных мероприятий**  **по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года по муниципальному району «Мещовский район»** | | | | | | |
| **Основные**  **мероприятия** | **Объем**  **работ** | | **Объем финанси-рования (тыс.руб.)** | **Источник финанси-рования** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный за**  **исполнение** |
| **Раздел 1. Теплоснабжение** | | | | | | |
| Газовая котельная ЦРБ Мещовского филиала (ООО «Кировтеплоэнерго») | | | | | | |
| Промывка и гидравлические испытания котлов | котлы RSD 1000-2 шт., RSP 200-1шт. | | 60,0 | Средства организации | 3 квартал 2025 | Начальник МРТС Начальник службы ЭТЛ |
| Поверка приборов КИП и А | на весь объем , в том числе СТГ и манометров | | 50,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник службы ЭТЛ |
| Промывка теплообменников | на весь объем | | 50,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник МРТС |
| Техническое обслуживание системы автоматики котельной и её наладка | на весь объем | | 30,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник службы ЭТЛ |
| Ревизия запорной арматуры и ТК | на весь объем | | 20,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник МРТС |
| РНИ КИП и А | на весь объем | | 15,0 | Средства организации | 4 кв. 2025 | Зам. технического директора |
| РНИ котлов | на весь объем | | 15,0 | Средства организации | 4 кв. 2025 | Зам. технического директора |
| Косметический ремонт котельной | на весь объем | | 80,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник МРТС |
| Благоустройство территории вокруг котельной | на весь объем | | 60,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник МРТС |
| Обследование дымоходов | на весь объем | | 6,0 | Средства организации | 3 кв. 2025 | Начальник МРТС |
| Промывка и гидроиспытание тепловых сетей после окончания ОЗП | 824,0п.м. | | 30,0 | Средства организации | 2 кв. 2025 | Начальник МРТС |
| **МУП «Мещовские тепловые сети»**  Газовая котельная д. Б. Алешино, ул. Новая, д. 1, стр. 2 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 28 шт. | 32,7 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей | | 58 п.м. | 70,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | июнь | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Режимная наладка ХВП | | 1 шт. | 27,0 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Газовая котельная д. Торкотино, ул. Центральная, д. 2, стр. 1 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 31 шт. | 35,5 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей | | 44 п.м. | 70,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | июнь |  |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Режимная наладка ХВП | | 1 шт. | 27,0 | Собственные средства | август |  |
| Газовая котельная п. Лесной, ул. Центральная, д. 9 а | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 31 шт. | 36,3 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1 шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 54,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Наладка тепловой сети | | 358 п.м. | 49,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Газовая котельная ж/д ст. Кудринская, ул. Перспективная, д. 13 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 47 шт. | 43,6 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1 шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 81,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Поверка приборов учета газа | | 3 шт. | 38,1 | Собственные средства | июнь | Клопов А.В. |
| Газовая котельная д. Картышово, ул. Корягина, д. 4 (школа) | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 4 шт. | 5,5 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Поверка приборов учета газа | | 3 шт. | 38,1 | Собственные средства | июнь | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Газовая котельная д. Картышово, ул. Центральная, д.11 (ДК, ФАП) | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 21 шт. | 26,3 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Наладка тепловой сети | | 121,5 п.м. | 49,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Газовая котельная г. Мещовск пр. Революции д.47 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 4 шт. | 6,9 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 1,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Поверка приборов учета газа | | 3 шт. | 38,1 | Собственные средства | июнь | Клопов А.В. |
| Наладка тепловой сети | | 58 п.м. | 49,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Газовая котельная г. Мещовск пр. Революции, д. 55 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 4 шт. | 6,9 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель |  |
| Газовая котельная г. Мещовск ул. Чернышевского, д. 19 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 30 шт. | 36,1 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,0 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1 шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей | | 179 п.м. | 70,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | июнь | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 54,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Газовая котельная г. Мещовск, ул. Пушкина, д. 2а | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 1 шт. | 3,2 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 1шт. | 2,7 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Газовая котельная г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, д. 1 | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 1 шт. | 3,2 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 1шт. | 2,7 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Газовая котельная с. Серпейск, ул. Ленина, д. 17 (школа) | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 19 шт. | 23,3 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 10,00 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4,00 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| Наладка тепловой сети | | 58 п.м. | 49,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1 шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Проведение очередных РНР КИП, котлов и теплотехнического оборудования | | 2 шт. | 54,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | апрель | Клопов А.В. |
| Газовая котельная п. Молодежный, ул. Юбилейная, д. 3а | | | | | | |
| Поверочные мероприятия КИП | | 32 шт. | 40,5 | Бюджет МР «Мещовский район» | июль | Клопов А.В. |
| Проведение электротехнических измерений и испытаний электроустановок | | 1 усл. | 5,1 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымовых труб котельной установки | | 2 шт. | 5,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка манометров | | 1 шт. | 1,5 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка газосигнализаторов | | 1 шт. | 4 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Закупка соли таблетированной | | 25 кг | 2,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Переаттестация оператора котельной | | 1 чел. | 4,2 | Собственные средства | июль | Клопов А.В. |
| Страховая премия по ОС ОПО | | 1 усл. | 6,2 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Контроль промышленных выбросов | | 1 усл. | 7,4 | Собственные средства | сентябрь | Клопов А.В. |
| План мероприятий по локализации и ликвидации последствий на ОПО | | 1 шт. | 7,5 | Собственные средства | август | Клопов А.В. |
| Поверка приборов учета газа | | 3 шт. | 38,1 | Собственные средства | июнь | Клопов А.В. |
| г.Мещовск, ул.П.Хлюстина, д.1, база | | | | | | |
| Изготовление и монтаж ангара на территории МУП "Мещовские тепловые сети | | 1 шт. | 1200,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | сентябрь | Клопов А.В. |
| **ООО «Мещовская баня»** | | | | | | |
| Закупка угля | | 50 тонн | 400,0 | Собственные средства | август 2025 | Ханмедов Г.С. |
| Ремонт отопительного котла | | 1 шт | 60,0 | Собственные средства | август 2025 | Ханмедов Г.С. |
| **Отдел образования администрации МР «Мещовский район»**  **1. МКОУ «Мещовская средняя общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| Ремонт отопления | замена кранов Маевского-20 шт. | | 11,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Александрушкина Т.М. |
| Водоснабжение | замена раковины-1шт | | 3,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Александрушкина Т.М. |
| замена сантехнических гофр -4шт. | | 2,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Александрушкина Т.М. |
| замена смесителей на раковинах-4шт. | | 8,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Александрушкина Т.М. |
| **2. МКОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| Косметический ремонт | Покраска, грунтовка, шпаклёвка стен. Ремонт полов. Покраска радиаторов. | | 15,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Симонова Г. М. |
| Замена окон-1шт. Замена входной двери-1шт. | | 55,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Симонова Г. М. |
| Водоснабжение | замена унитазов-4шт. | | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Симонова Г. М. |
| замена раковин и смесителей- 3шт. | | 30,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май- сентябрь 2025г | Симонова Г. М. |
| **3. МКОУ «Красносадовская начальная общеобразовательная школа»** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Косметический ремонт | Покраска стен, шпаклевка, грунтовка, покраска полов. | | 30,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май-сентябрь 2025 | Брыгина Н.А. |
| замена окон- 2шт. | | 75,00 | Бюджет МР «Мещовский район» | май-сентябрь 2025 | Брыгина Н.А. |
| бетонирование полов в щитовой- 16м3 | | 165,00 | Бюджет МР «Мещовский район» | май-сентябрь 2025 | Брыгина Н.А. |
| **4. МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| Ремонт отопления | Промывка системы отопления с гидравлическим испытанием-1237м2 | | 30,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Щербо А. И. |
| обучение ответственного за ТЭУ и электротехнического персонала-5чел. | | 17,5 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Богачева Л.А. |
| замена задвижек на системе отопления-8шт. | |  | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Щербо А. И. Богачева Л.А. |
| Водоснабжение | замена смесителей в школьных кабинетах | | 10,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Костикова Т.А. |
| замена сливных водостоков | | 30,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Костикова Т.А. |
| Косметический ремонт | шпаклевка, покраска, грунтовка, заливка бетона, замена брусов, замена металлочерепицы, ремонт отмостки вокруг школы. | | 670,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Костикова Т.А. |
| **5. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Молодежный»** | | | | | | |
| Ремонт отопления | покраска батарей отопления-30м2 | | своими силами | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Никитцева Е.Н. |
| Водоснабжение | установка смесителей-2шт, монтаж полипропилена-4п.м. | | 5,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Никитцева Е.Н. |
| замена труб канализации диаметром 110мм-11,5п.м. | | 4,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Никитцева Е.Н. |
| ремонт | установка металлических утепленных дверей-2шт. | | 70,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Никитцева Е.Н. |
| **6.МКОУ «Покровская основная общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| Теплоснабжение | покупка тэнов для электрокотла-6шт | | 12,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Васюнина Г.М. |
| Косметический ремонт | шпаклевка, грунтовка, покраска стен и потолка -155м2 | | 70,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Васюнина Г.М. |
| **7. МКОУ «Мармыжовская основная общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| Косметический ремонт | шпаклевка, грунтовка, покраска стен и потолка-30м2 | | 5,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Кондрашова В.И. |
| Водоснабжение | замена шарового крана на входе водопровода-1шт | | 3,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Кондрашова В.И. |
| **8. МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| ремонт | покраска батарей 30м2 | | 8,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Афонина А.Н. |
| **9. МКОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования**  **«Воспитание»** | | | | | | |
| Теплоснабжение | промывка и гидравлические испытания системы отопления | | 5, 0. | Бюджет МР «Мещовский район» | май – июнь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| проверка сигнализаторов загозованности-1шт. | | 7,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| Косметический ремонт в кабинетах | шпаклёвка-70м2, грунтовка, покраска потолка и стен-110м2 | | 25, 0. | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| покраска полов-175м2 | | 7,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| ремонт полов и потолка согласно сметы | | 482,189 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| экспертиза пропитки | | 6,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| Электроснабжение | замер сопротивления | | 20,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| Безопасность | Диагностика А.П.С. | | 20,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 | Титова О.В. Углянцев С.В. |
| **10. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Мещовский детский сад «Солнышко»** | | | | | | |
| Теплоснабжение | промывка и опресовка системы отопления | | 12,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е.,  Черненко А.С. |
| проверка измерительных приборов системы отопления | | 50,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е. |
| сдача УУТЭ в эксплуатацию с оформлением повторного акта допуска | | 196,56 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е., |
| Косметический ремонт | покраска стен, покраска уличного оборудования | | 10,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е.,  Черненко А.С. |
| Электроснабжение | замер сопротивления электропроводки-2 объекта | | 40,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е.,  Черненко А.С. |
| Безопасность | работы по проверке СИЗ от поражения электрическим током-4шт. | | 20,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е.,  Черненко А.С. |
| огнезащитная обработка деревянных конструкция крыши | | 70,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е.,  Черненко А.С. |
| обучение ответственных-8чел. | | 38,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Битиева Л. Е.,  Черненко А.С. |
| **11. МКОУ «Серпейская средняя общеобразовательная школа»** | | | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение | замена труб старого водопровода-15п.м. | | 3,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Колосов А.П. |
| замена труб канализации-25п.м. | | 5,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Колосов А.П. |
| **12. МКОУДО Мещовский центр диагностики и консультирования»** | | | | | | |
| Ремонт | покраска стен. | | 15,0 | Бюджет МР «Мещовский район» | май – сентябрь 2025 года | Петросян А.Б. |
| **ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П.Чурилина** | | | | | | |
| Теплоснабжение | Работы по гидравлическим наладочным испытаниям тепловой сети | | 100,00 | Областной бюджет | до 31.08.2025 | Макеенков В.И. |
| Работы по периодической проверки дымоходов и ветканалов | | 15,00 | Областной бюджет | 31.08.2025 | Макеенков В.И. |
| капитальный ремонт системы отопления здания учебного корпуса по адресу: Калужская область, г. Мещовск, пл. Ленина, д. 3 | | 2235,20184 | Областной бюджет | 31.07.2025 | Макеенков В.И. |
| Экспертиза промышленной безопасности здания газовой котельной | | 120,0 | Областной бюджет | до 31.08.2025 | Макеенков В.И. |
| **Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда** | | | | | | |
| Капитальный ремонт МКД по адресу: г. Мещовск пр. Революции д. 48 | Ремонт кровли 296,7 кв. м. | | 4564,4 | Средства Фонда капитального ремонта, местный бюджет | 3 квартал 2025г. | Фонд капитального ремонта МКД Калужской области,  Микуша В.Н. |
| Капитальный ремонт МКД по адресу: г. Мещовск пр. Революции д. 23 | Ремонт фасада 365,5 кв.м. | | 2578,0 | Средства Фонда капитального ремонта, местный бюджет | 3 квартал 2025г. | Фонд капитального ремонта МКД Калужской области,  Микуша В.Н. |
| **Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Выполняемых в рамках региональных программ** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |