АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________ 20___ года                                                                              № ____

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городское  поселение «Город Мещовск» на 2018-2024 годы»

В соответствии Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, а также Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию программ формирования современной городской среды, утвержденным Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50, руководствуясь статьями 7, 33.1 и 35 Устава муниципального района «Мещовский район», а также учитывая результаты проведенного онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, администрация муниципального района «Мещовский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации ГП «Город Мещовск» от 25.03.2019г. № 96 следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.2. Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их финансирование изложить в новой редакции (Приложение №2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Мещовский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации – заведующего отделом городского хозяйства Лаврикову Наталью Хасановну.

Глава администрации                                                                               В.Г. Поляков

Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от _______20__г.  № _____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Мещовск»

на 2020 – 2027 годы»

Паспорт  программы

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» на 2020 – 2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» Калужской области |
| Исполнитель Программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» |
| Участники Программы | Администрация муниципального района «Мещовский район», отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район», граждане, проживающие в городском поселении «Город Мещовск», предприятия, организации, учреждения |
| Цели Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм; - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям. 2. Улучшение состояния технических условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения «Город Мещовск». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского поселения «Город Мещовск». |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 81 059 267,16 рублей, в том числе: из них: - средства федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 40 000 000 рублей; - межбюджетные трансферты 5 051 865,21 рубля; - дополнительные средства бюджета ГП «Город Мещовск» 5 662 960,59 рублей; - средства федерального бюджета 69% 21 100 475,06 рубля; - средства из бюджета Калужской области 31% 9 243 966,30 рубля; в том числе: - средства местного бюджета 10% 689 658,72 рублей; - средства внебюджетных фондов ____________ рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского поселения «Город Мещовск». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет: - Муниципальная общественная комиссия городского поселения «Город Мещовск»; - Администрация муниципального района «Мещовский район»; - Муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации подпрограммы осуществляет отдел финансов администрации муниципального района «Мещовский район»; - отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» |

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от _______ 20___г. № _____

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их финансирование

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятий | Источники финансирования |  | Сроки реализации | Сумма расходов, всего (руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | Улучшение проезда дворовой территории, освещения, лавочек и урн, благоустройство Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения |  | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Мещовск» Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Мещовск» |  | 14 904 183,48 |  | 1 565 067,08 | 3 890 218,14 | 3 021 538,08 | 2 421 006,58 | 4 006 353,6 | - | - |
| 1.1 | ул. П. Хлюстина д.5; д.7; д.10; д.12; пр. Революции д.23 |  |  |  | II-IV кв. 2018 г. | 1 565 067,08 |  | 1 565 067,08 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | ул. П. Хлюстина д.3; д.8; д.9; ул. Дегтярева д.12; д.14; д. 16; д.18; д.20; пр. Революции д.40 |  |  |  | II- IV кв. 2019 г. | 3 890 218,14 |  | - | 3 890 218,14 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | ул. Дегтярева д.9; д.17; ул. Мира д.21; ул. Октябрьская д.3; пр. Революции д.9; д.29; д.44; ул. Красноармейская д.2 |  |  |  | II- IV кв. 2020 г. | 3 021 538,08 |  | - | - | 3 021 538,08 | - | - | - | - |
| 1.4 | пр. Революции д.19; д.20; д.46; д.48; ул. Красноармейская д.12; ул. Пушкина д.1 |  |  |  | II- IV кв. 2021 г. | 2 421 006,58 |  | - | - | - | 2 421 006,58 | - | - | - |
| 1.5 | пр. Революции д.57; д.59; ул. Мишина д.1; ул. П. Хлюстина д.14; ул. Декабристов д.5 |  |  |  | II- IV кв. 2022 г. | 4 006 353,6 |  | - | - | - | - | 4 006 353,6 | - | - |
| 2. | Благоустройство общественной территории, в том числе: |  |  |  |  | 66 155 083,68 |  | 604 511,64 | 13 536 403,52 | 41 966 601,0 | 1 587 282,34 | 2 586 971,66 | 3 303 809,72 | 2 569 503,80 |
| 2.1 | Детско-спортивная площадка по ул. Юбилейная |  |  |  | II- IV кв. 2018 г. | 604 511,64 |  | 604 511,64 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Детско-спортивная площадка по ул. Комсомольская; Площадь им. Ленина, Мещовский городской парт |  |  |  | II- IV кв. 2019 г. | 13 536 403,52 |  | - | 13 536 403,52 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Площадь им. Ленина, 2-й этап; Мещовский городской парк |  |  |  | II- IV кв. 2020 г. | 41 966 601,0 |  | - | - | 41 966 601,0 | - | - | - | - |
| 2.4 | Мещовский городской парк, 2-й |  |  |  | II- IV кв. 2021 г. | 1 587 282,34 |  | - | - | - | 1 587 282,34 | - | - | - |
| 25 | Пешеходная зона (пешеходная дорожка) г. Мещовск, ул. Мира (от площади К. Маркса до кладбища) |  |  |  | II- IV кв. 2022 г. | 2 586 971,66 |  | - | - | - | - | 2 586 971,66 | - | - |
| 2.6 | Благоустройство исторически сложившегося места для купания на р. Турея в г. Мещовск. (пляж) |  |  |  | II- IV кв. 2023 г. | 3 303 809,72 |  | - | - | - | - | - | 3 303 809,72 | - |
| 2.7 | Благоустройство пешеходной зоны (пешеходная дорожка) г. Мещовск ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. П. Хлюстина) |  |  |  | II- IV кв. 2024 г. | 2 569 503,80 |  | - | - | - | - | - | - | 2 569 503,80 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | 81 059 267,16 |  | 2 169 578,72 | 17 426 621,66 | 44 988 139,08 | 4 008 288,92 | 6 593 325,26 | 3 303 809,72 | 2 569 503,80 |

МОЙ ВАРИАНТ

| В том числе: -Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 40 000 000,00 |  | 2 760 000,00 | 37 240 000,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - межбюджетные трансферты | 5 051 865,21 |  | 5 051 865,21 |  |  |  |  |  |
| - дополнительные средства бюджета ГП «Город Мещовск» | 5 662 960,59 | 584 105,42 |  | 3 594 409,46 | 28 933,47 | 1 244 508,57 | 99 625,92 | 111 377,75 |
| - средства федерального бюджета | 21 100 475,06 | 1 585 473,30 | 4 439 285,34 | 2 847 079,46 | 3 979 355,45 | 2 586 971,66 | 3 204 183,80 | 2 458 126,05 |
| - средства из бюджета Калужской области | 9 243 966,30 |  | 5 175 471,11 | 1 306 650,16 |  | 2 761 845,03 |  |  |
| в том числе: - средства местного бюджета | 689 658,72 | 49 149,67 | 153 992,04 | 128 797,75 | 119 996,91 | 161 292,83 |  | 76 429,52 |
| Итого по программе финансирование | 81 059 267,16 | 2 169 578,72 | 17 426 621,66 | 44 988 139,08 | 4 008 288,92 | 6 593 325,26 | 3 303 809,72 | 2 569 503,80 |