Приложение 1

- П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального района «Мещовский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

| Соисполнители муниципальной программы, участвующие в программе | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» МУП «Мещовские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы, участвующие в программе | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» |
| Цель программы | Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Мещовского района. Развитие до требуемых стандартов водопроводно-канализационного комплекса Мещовского района. Улучшение качества жилищно-коммунальных условий жителей Мещовского района. |
| Задачи программы | - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; - повышение уровня газификации; - содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с установленными санитарными и техническими правилами и нормами; - восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса. |
| Наименование подпрограмм | Чистая вода в Мещовском районе Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации в МР «Мещовский район» Обеспечение жильем молодых семей |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 годы |
| Показатели программы | 1. Содержание газораспределительных сетей. 2. Ввод в эксплуатацию котельных на газовом топливе. 3. Улучшение жилищных условий молодых семей. 4. Содержание жилищного фонда. 5. Обеспеченность населения услугами водоснабжения. 6. Обеспеченность населения услугами водоотведения. |
| Источник финансирования | Бюджет муниципального района «Мещовский район» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Повышение уровня газификации Мещовского района; - Улучшение жилищных условий 34 молодых семей; - Соответствие жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Развитие водопроводно-канализационный комплекс и улучшение качества жилищно-коммунальных условий жителей Мещовского района. |

Приложение 2

6. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы на 2014-2020 годы составляет 26851,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

| Мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Содержание газораспределительных сетей | бюджет муниципального района «Мещовский район» | 1282,4 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 56,0 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 2. Ввод в эксплуатацию котельных на газовом топливе (Возмещение затрат на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на реконструкцию блочно-модульных котельных в д. Алешино и д.Торкотино и обеспечение муниципальных гарантий) | бюджет муниципального района «Мещовский район» | 7072,1 | 6272,1 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | бюджет муниципального района «Мещовский район» | 4800,0 | 500,0 | 500,0 | 900,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 | 900,0 |
| 4. Содержание жилищного фонда | бюджет муниципального района «Мещовский район» | 1727,9 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 218,5 | 253,3 | 153,3 | 153,3 |
| 5. Чистая вода в Мещовском районе | бюджет муниципального района «Мещовский район» | 11969,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 7669,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Итого: |  | 26851,4 | 7438,6 | 1966,5 | 1566,5 | 1074,5 | 8581,1 | 3112,1 | 3112,1 |

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района «Мещовский район» могут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат. Имеется финансовый риск, связанный с неполным или несвоевременным финансированием Программы, что повлечет невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

Реализация мероприятий программы позволяет:

- значительно улучшить качество жизни населения, особенно сельских жителей;

- обеспечить надежность теплоснабжения объектов социальной сферы при значительном сокращении затрат местного бюджета на текущее содержание организаций бюджетной сферы;

- улучшить жилищные условия молодых семей;

- создать условия для улучшения демографической ситуации в районе;

- осуществлять контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствие данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- обеспечить население услугами водоснабжения и водоотведения.

- Приложение 3

- 5. Подпрограмма «Чистая вода в Мещовском районе»

- Паспорт подпрограммы

| Исполнители муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы, участвующие в программе | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» |
| Цель программы | Развитие до требуемых стандартов водопроводно-канализационного комплекса Мещовского района |
| Задачи программы | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса. |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 годы |
| Показатели программы | 1. Обеспеченность населения услугами водоснабжения. 2. Обеспеченность населения услугами водоотведения. |
| Источник финансирования | Бюджет муниципального района «Мещовский район» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие водопроводно-канализационного комплекса и улучшение качества жилищно-коммунальных условий жителей Мещовского района. |

Мероприятия подпрограммы направлены на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод исходя из необходимости повышения качества жилищных услуг.

Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году развить до требуемых стандартов водопроводно-канализационный комплекс Мещовского района, улучшить качество жилищно-коммунальных условий его жителей.

Обеспечение населения Калужской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться реализацией следующих мероприятий:

- 1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Мещовского района.

Краткая характеристика мероприятия:

а) решает задачи по:

- развитию коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Мещовского района;

- ликвидации дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Мещовского района;

- реконструкции и модернизации объектов водоснабжения населенных пунктов Мещовского района с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

- осуществлению строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- увеличению энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;

б) предусматривает:

- модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- строительство, реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности (в том числе разработка проектно-сметной документации);

- капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности.

2. Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Мещовском районе.

- Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы, в один этап.

- Источник финансирования подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

- Перечень мероприятий подпрограммы на 2018-2020г.г.:

1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояние объектов водопроводно-канализационного комплекса Мещовского района:

- разработка  ПСД на объекты строительства и реконструкции;

- капитальный ремонт канализационных сетей Мещовской средней щколы и ЦРБ г. Мещовск Калужской области.

2. Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Мещовском районе.

- Перечень мероприятий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Чистая вода в Мещовском районе»

(тыс. руб.)

| Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |
| ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 7669,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояние объектов водопроводно-канализационного комплекса Мещовского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка ПСД на объекты строительства и реконструкции | Бюджет МР «Мещовский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 1.2. Капитальный ремонт канализационных сетей Мещовской средней щколы и ЦРБ г. Мещовск Калужской области | Бюджет МР «Мещовский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 |  | 0 | 0 |  |
| 2. Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Мещовском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство, капитальный ремонт и содержание объектов водохозяйственного комплекса |  | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0 |  | 0 |  |