Приложение № 2

к постановлению Главы администрации

МР «Мещовский район» № ___ от __________2020г.

Комплексный план мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

в период весеннего половодья 2020 года на реках Мещовского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов ЖКХ, скотомогильников, полигонов ТБО и свалок, попадающих в зоны возможного затопления | до 21.02.2020 | МУП «Мещовские тепловые сети», Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации района, ГБУ КО Сухиничская межрайонная ветстанция Мещовский район (по согласованию) |
|  | Организация и проведение в образовательных организациях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | февраль-март 2020 | Отдел образования администрации района |
|  | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередное жизнеобеспечение населения. | февраль-март 2020 | Отдел финансов, отдел по делам ГОЧС и МП администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (по согласованию) |
|  | Проверка готовности ГТС, расположенных на территории Мещовского района, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | февраль-март 2020 | МУП «Мещовские тепловые сети», Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), собственники ГТС (по согласованию) |
|  | Информирование населения района через СМИ о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами исполнительной власти, органами местного самоуправления мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения в период паводка | с 02.03.2020 | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Обеспечение готовности ветеринарных учреждений к проведению противоэпизоотических мероприятий. Организация создание необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов, дезосредств ветеринарной службы района. | до 02.03.2020 | ГБУ КО Сухиничская межрайонная ветстанция Мещовский район (по согласованию) |
|  | Обследование территорий, с целью уточнения месторасположения потенциальных источников загрязнения водных объектов | до 02.03.2020 | Органы местного самоуправления (по согласованию), владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию) |
|  | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья | до 11.03.2020 | Органы местного самоуправления (по согласованию), владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию), Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию) |
|  | Организация безопасного хранения удобрений и ядохимикатов | до 02.03.2020 | Органы местного самоуправления (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации района |
|  | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | до 11.03.2020 | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Разработка и корректировка планов по предупреждению и ликвидации ЧС и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2020 года | до 11.03.2020 | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (по согласованию) |
|  | Решение вопроса о переносе весенних каникул в образовательных организациях в сельской местности и возможности использования их помещений для временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления | исходя из паводковой ситуации | Отдел образования администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Проведение опорожнения водных объектов, созданных гидротехническими сооружениями, не имеющими собственников и эксплуатирующих организаций, до уровня мертвого объема по согласованию с Отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского БВУ, Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее – Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области) | по согласованию с Отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского БВУ, Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Организация проведения мероприятий по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов; животноводческие помещения; скотомогильники), с целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ в водные объекты | до 02.03.2020 | Отдел сельского хозяйства администрации района, ГБУ КО Сухиничская межрайонная ветстанция Мещовский район (по согласованию) |
|  | Разработка плана мероприятий по подготовке к пропуску паводка на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Калужской области | февраль 2020 | Владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| Практические мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, скотомогильники), с целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ в водные объекты | до 11.03.2020 | Организации (по согласованию) |
|  | Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения ее централизованной подачи | до 20.03.2020 | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб на автомобильных дорогах района. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков | до 27.03.2020 | Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Проверка системы оповещения населения | в течение подготовительного периода | Отдел по делам ГОЧС и МП района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Создание вблизи животноводческих помещений аварийных запасов кормов на весь период прохождения паводка и весеннего бездорожья | В течение подготовительного периода | Органы местного самоуправления (по согласованию), сельхозпредприятия (по согласованию), отдел сельского хозяйства администрации района |
|  | Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения | В период весеннего половодья | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в городских и районных больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах | В течение весеннего половодья | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» (по согласованию) |
|  | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления | В период весеннего половодья | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора (по согласованию) |
|  | Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего половодья | В период весеннего половодья | ГБУ КО «Сухиничская межрайонная ветстанция» Мещовский отдел (по согласованию) |
|  | Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов исполнительной власти района | По мере подъема вод | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Введение временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на соответствующих автомобильных дорогах местного значения для обеспечения отвода транспорта с эваконаселением и имуществом из в пункты временного размещения | В период весеннего половодья | Отделение полиции (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | на период паводка, исходя из паводковой ситуации | Органы местного самоуправления (по согласованию), Мещовский РЭС филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию), Мещовский ДРСУ ОАО «Калугавтодор № 3» (по согласованию), Мещовский участка ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал» (по согласованию) |
|  | Анализ прохождения весеннего половодья 2020 года и подготовка итоговых материалов для направления их в органы государственной власти Калужской области и органы местного самоуправления Калужской области | май 2020 года | Отдел ГОЧС и МП района, МКУ «ЕДДС» МР «Мещовский район» |
|  | Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов | до 11.03.2020 | Организации (по согласованию) |
|  | Разработать комплексные планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года применительно к территориям, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. | февраль 2020 | Органы местного самоуправления (по согласованию) |