Приложение № 1

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от 12.02.2021 № 78

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Мещовск»

на 2018 – 2024 годы»

Паспорт  программы

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» на 2018 – 2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» Калужской области |
| Исполнитель Программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» |
| Участники Программы | Администрация муниципального района «Мещовский район», отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район», граждане, проживающие в городском поселении «Город Мещовск», предприятия, организации, учреждения |
| Цели Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм; - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям. 2. Улучшение состояния технических условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения «Город Мещовск». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского поселения «Город Мещовск». |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 84 049 852,60 рублей, в том числе: из них: - средства федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 40 000 000 рублей; - межбюджетные трансферты 5 051 865,21 рубля; - дополнительные средства бюджета ГП «Город Мещовск» 7 430 651,63 рублей; - средства федерального бюджета 69% 21 823 413,67 рубля; - средства из бюджета Калужской области 31% 9 804 722,09 рубля; в том числе: - средства местного бюджета 10% 980 472 209 рублей; - средства внебюджетных фондов ____________ рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского поселения «Город Мещовск». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет: - Муниципальная общественная комиссия городского поселения «Город Мещовск»; - Администрация муниципального района «Мещовский район»; - Муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации подпрограммы осуществляет отдел финансов администрации муниципального района «Мещовский район»; - отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от 12.02.2021 № 78

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их финансирование

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятий | Источники финансирования |  | Сроки реализации | Сумма расходов, всего (руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | Улучшение проезда дворовой территории, освещения, лавочек и урн, благоустройство |  | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Мещовск» |  | 20 405 595,34 |  | 1 565 067,08 | 3 890 218,14 | 3 273 048,92 | 2 977 261,20 |  | 3 500 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 1.1 | ул. П. Хлюстина д.5; д.7; д.10; д.12; пр. Революции д.23 |  |  |  | II-IV кв. 2018 г. | 1 565 067,08 |  | 1 565 067,08 | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.2 | ул. П. Хлюстина д.3; д.8; д.9; ул. Дегтярева д.12; д.14; д. 16; д.18; д.20; пр. Революции д.40 |  |  |  | II- IV кв. 2019 г. | 3 890 218,14 |  | - | 3 890 218,14 | - | - |  | - | - | - |
| 1.3 | ул. Дегтярева д.9; д.17; ул. Мира д.21; ул. Октябрьская д.3; пр. Революции д.9; д.29; д.44; ул. Красноармейская д.2 |  |  |  | II- IV кв. 2020 г. | 3 273 048,92 |  | - | - | 3 273 048,92 | - |  | - | - | - |
| 1.4 | пр. Революции д.19; д.20; д.46; д.48; ул. Красноармейская д.12; ул. Пушкина д.1 |  |  |  | II- IV кв. 2021 г. | 2 977 261,20 |  | - | - | - | 2 977 261,20 |  | - | - | - |
| 1.5 | пр. Революции д.57; д.59; ул. Мишина д.1; д.2; д.8; ул. П. Хлюстина д.14; ул. Декабристов д.5 |  |  |  | II- IV кв. 2022 г. | 3 500 000 |  | - | - | - | - |  | 3 500 000 | - | - |
| 1.6 | пр. Революции д.33, д.37; ул. Тараканчикова д.12, д.14 |  |  |  | II- IV кв. 2023 г. | 2 600 000 |  | - | - | - | - |  | - | 2 600 000 | - |
| 1.7 | ул. Тараканчикова д.16, д.18, д.20, д.22 |  |  |  | II- IV кв. 2024 г. | 2 600 000 |  | - | - | - | - |  | - | - | 2 600 000 |
| 2. | Благоустройство общественной территории, в том числе: | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения |  | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Мещовск» |  | 63 705 057,26 |  | 604 511,64 | 13 536 403,52 | 43 649 468,96 | 1 263 180,34 |  | 865 746,40 | 1 785 746,40 | 2 000 000 |
| 2.1 | Детско-спортивная площадка по ул. Юбилейная |  |  |  | II- IV кв. 2018 г. | 604 511,64 |  | 604 511,64 | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.2 | Детско-спортивная площадка по ул. Комсомольская; Площадь им. Ленина, Мещовский городской парт |  |  |  | II- IV кв. 2019 г. | 10 776 403,52 |  | - | 10 776 403,52 | - | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Площадь им. Ленина, 2-й этап; Мещовский городской парк |  |  |  | II- IV кв. 2020 г. | 46 409 468,96 |  | - | 2 760 000,00 | 43 649 468,96 | - |  | - | - | - |
| 2.4 | Мещовский городской парк, 2-й и 3-й этапы |  |  |  | II- IV кв. 2021-2022 гг. | 2 128 926,74 |  | - | - | - | 1 263 180,34 |  | 865 746,40 | - | - |
| 2.5 | Детско-спортивная площадка по ул. Дегтярева |  |  |  | II- IV кв. 2023 г. | 1 785 746,40 |  | - | - | - | - |  | - | 1 785 746,40 | - |
| 2.6 | Городской пляж на р. Турея г. Мещовск |  |  |  | II- IV кв. 2024 г. | 2 000 000 |  | - | - | - | - |  | - | - | 2 000 000 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 84 110 652,60 |  | 2 169 578,72 | 17 426 621,66 | 46 922 517,88 | 4 240 441,54 |  | 4 365 746,40 | 4 385 746,40 | 4 600 000 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от 12.02.2021 № 78

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» на 2018 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 2. Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 2018-2024 | Администрация МР «Мещовский район» | Отдел городского хозяйства администрации МР «Мещовский район» | средства федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 40 000 000,00 |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты | 5 051 865,21 |
|  |  |  |  |  | дополнительные средства бюджета ГП «Город Мещовск» | 7 430 651,63 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 21 823 413,67 |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 9 804 722,09 |
|  |  |  |  |  | в том числе: средства местного бюджета | 980 472 209,00 |
|  |  |  |  |  | Всего: | 84 110 652.60 |
| 2 | ИТОГО |  |  |  |  | 84 110 652,60 |