Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Мещовский район»

от 28 марта 2023г. № 188

**Паспорт**

муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения «Город Мещовск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель | Отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» | | | | | | | |
| 2. | Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Мещовский район» Калужской области | | | | | | | |
| 3. | Основная цель и задачи программы | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.  Задачи:  - организация благоустройства территории городского поселения «Город Мещовск»;  - проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда городского поселения;  - организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения;  - организация мероприятий по отлову животных без владельцев;  - проведение мероприятий по утилизации древесных отходов;  - организация мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений;  - проведение мероприятий по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов;  - организация мероприятий по строительству колодцев на сельских территориях;  - проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения;  - проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории городского поселения «Город Мещовск»;  - организация мероприятий по ремонту детских площадок;  - приобретение товаров и механизмов для проведения работ по благоустройству;  -ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий) | | | | | | | |
| 4. | Целевые индикаторы и показатели программы | -обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время, установка новых фонарей уличного освещения;  -проведение комплекса работ по озеленению населённых пунктов, в том числе:  - опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев;  - посадка деревьев и кустарников;  - устройство клумб и их полив в летнее время;  - уборка сорной растительности (окашивание).  - содержание в надлежащем виде мест захоронения (кладбищ и бытовых отходов);  - доведение адресного хозяйства до состояния соответствующего нормативам;  - текущий ремонт братских воинских захоронений, памятников погибших воинов;  - поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;  - устройство контейнерных площадок;  - приобретение бетонных колец для колодцев;  - строительство колодцев;  - приобретение товаров и механизмов для проведения работ. | | | | | | | |
| 5. | Сроки реализации программы | 2021 - 2026 годы, в один этап | | | | | | | |
| 6. | Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий программы | Паспорт муниципальной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения «Город Мещовск»  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.  Раздел 4. Механизм реализации программы, организация контроля за ходом исполнения программы.  Раздел 5.Оценка эффективности реализации программы.  Приложение № 1. Система программных мероприятий.  Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной целевой программой «Благоустройство территории городского поселения «Город Мещовск» | | | | | | | |
| 7. | Исполнители программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» | | | | | | | |
| 8. | Объемы и источники финансирования программы | Наименование  Показателя | Всего,  (тыс.  руб.) | В том числе по годам: | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего, в т. ч. | 120 002,0 | 17 771,2 | 21 612,8 | 20 965,0 | 18 576,5 | 20 391,3 | 20 685,2 |
| Средства Федерального бюджета (включая софинансирование из областного и местного бюджета)  Бюджет Калужской области  Средства  местных бюджетов | 1 339,5  5 248,3  113 414,2 | 1 626,1  16 145,1 | 3 622,2  17 990,6 | 1 339,5  19 625,5 | 18 576,5 | 20 391,3 | 20 685,2 |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -снижение количества правонарушений совершаемых в ночное время суток;  -повышение экологической безопасности населения, ликвидация несанкционированных свалок, уборка сорной растительности;  -улучшение эстетического вида населённых пунктов городского поселения «Город Мещовск»;  -обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения за счет опиловки усыхающих крон деревьев. | | | | | | | |
| 10. | Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Отдел городского хозяйства администрации муниципального района «Мещовский район» в соответствии с его полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. | | | | | | | |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Мещовский район»

от 28 марта 2023 г. № 188

**2.2.Цели, задачи** и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

Задачи:

- организация благоустройства территории городского поселения «Город Мещовск»;

- проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда городского поселения;

- организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения;

- организация мероприятий по отлову бродячих животных;

- проведение мероприятий по утилизации древесных отходов;

- организация мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений;

- проведение мероприятий по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов;

- организация мероприятий по строительству колодцев на сельских территориях;

- проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения;

- проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории городского поселения «Город Мещовск»;

- организация мероприятий по ремонту детских площадок;

- приобретение товаров и механизмов для проведения работ по благоустройству;

-ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий).

**Основными показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач являются:**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий (целевых индикаторов)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Ед.  изм. | Реализация муниципальной программы по годам | | | | | | Итого |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Обеспечение бесперебойного освещения улиц;  установка фонарей уличного освещения; | руб. | 3 306 302 | 3 274 035 | 4 100 000 | 4 222 000 | 4 334 000 | 4 440 000 | **23 676 337** |
| 2. | Содержание мест захоронения (кладбищ и бытовых отходов) | руб. | 3 000 | 50 000 | 50 000 | 52 500 | 55 150 | 55 200 | **265 850** |
| 3. | Проведение работ по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории | руб. | 13 961 881 | 17 708 797 | 14 855 501 | 13 651 940 | 15 332 179 | 15 500 000 | **91 010 298** |
| 4. | Озеленение территорий | руб. | 500 000 | 580 000 | 620 000 | 650 000 | 670 000 | 690 000 | **3 710 000** |
| 5. | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети | руб. |  |  | 1 339 523 |  |  |  | **1 339 523** |
|  | ВСЕГО: | руб. | 17 771 183 | 21 612 832 | 20 965 024 | 18 576 440 | 20 391 329 | 20 685 200 | **120 002 008** |

**2.4. Сроки реализации программы**

Сроки реализации Программы: 2021 – 2026 годы. В один этап.

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района

«Мещовский район»

от 28 марта 2023 г. № 188

**3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель,  участник | Срок начала и конца реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | | | | | | |
| 1 | **Выполнение мероприятий по озеленению на территории городского поселения «Город Мещовск**» |  | 2021-2026 гг. | - проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству зеленого фонда | | - площадь скверов, парков, находящихся на обслуживании ( шт./га);  - количество убранных аварийных насаждений (шт.);  - количество деревьев, прошедших санитарную обрезку (шт.);  - количество высаженных цветов (кв. м./ шт.);  - количество посаженных деревьев / кустарника(шт.); |
| 2. | **Выполнение мероприятий по содержанию мест захоронения на городского поселения «Город Мещовск»** |  | 2021-  2026 гг. | - организация мероприятий по устройству и содержанию мест захоронения | | - количество городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании (шт). |
| 3. | **Выполнение мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории**  **городского поселения «Город Мещовск»** |  | 2021-  2026 гг. | -организация благоустройства территории городского поселения «Город Мещовск»;  - организация мероприятий по отлову безнадзорных животных;  - благоустройство и содержание мест захоронения;  - обеспечение экологической безопасности;  - обеспечение питьевой водой населения | | - количество отловленных собак и кошек ( шт. )  - количество водоемов, подлежащих очистке (шт.)  - количество построенных  колодцев (шт.)  - количество отремонтированных детских площадок (шт.). |
| 4 | **Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (вт.ч. ПИР)** |  | 2021-  2026 гг. | - создание комфортных условий для населения | | - освещённость территории городского поселения. |
|  | | | | | | |
| 5 | **Содержание и текущий ремонт светильников** |  | 2021-  2026 гг. | | - сокращение затрат на электроэнергию  - создание комфортных условий для населения | - количество обслуживаемых светильников (шт.). |
| 6 | **Организация освещения улиц** |  | 2021-  2026 гг. | | - создание комфортных условий для населения | - доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее (%)  - объем потребляемой энергии. |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального района

«Мещовский район»

от 28 марта 2023 г. № 188

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направлений  использования средств программы | Объем финансирования по годам (рублей) | | | | | | Итого  (рублей) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Благоустройство населённых пунктов городского поселения «Город Мещовск» | **17 771 183** | **21 612 832** | **20 965 024** | **18 576 440** | **20 391 329** | **20 685 200** | **120 002 008** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 16 145 094 | 17 990 632 | 19 625 501 | 18 576 440 | 20 391 329 | 20 685 200 | **113 414 196** |