Информация                                                                                                                                   по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» за 2014 год.

В муниципальном районе «Мещовский район» реализуются мероприятия муниципальной подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства». Данная программа утверждена постановлением администрации МР «Мещовский район» №1285 от 05декабря 2013года. Ответственный исполнитель администрация МР «Мещовский район», соисполнители подпрограммы администрации сельских и                              городского поселений.  Основной целевой индикатор и показатель подпрограммы: сокращение смертности от ДТП к 2020году на 25% по сравнению к 2010 году.

Основные мероприятия подпрограммы:

- строительство и реконструкция тротуаров;

- капитальный ремонт пешеходных переходов, ремонт мостов пешеходных      переходов по сельским населенным пунктам;

- сооружение ограждений на наиболее опасных участках автодорог;

- установка дорожных знаков, устройство уличной разметки;

- устройство искусственных дорожных неровностей на скоростных участках дороги;

- строительство, капитальный ремонт улично-дорожной сети;

- установка систем видео фиксации дорожного движения;

- установка, замена светильников уличного освещения;

- установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений, в центральной части города;

- проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет финансовых средств администрации МР «Мещовский район», бюджетов поселений. Общая сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на период 2014-2020г.г. составляет 21 млн. 946,4 тыс. рублей, из них финансовые средства администрации МР «Мещовский район» - 1 115 тысяч рублей, бюджета  поселений - 20 831,4 тысяч рублей. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014год – 3 002,2 тысяч рублей.

| Финансовое обеспечение подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителей | Итого (тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Администрация МР«Мещовский район» | 1 115,0 | 150,0 | 130,0 | 175,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 195,0 |
| 2 | ГП «Город Мещовск» | 13 500 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
| 3 | СП «Ж/д станция Кудринская» | 2 155,0 | 320,0 | 275,0 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| 4 | СП «Село Серпейск» | 1 960,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 310,0 |
| 5 | СП «Посёлок Молодежный» | 1 645,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 275,0 |
| 6 | СП «Село Гаврики» | 1 571,4 | 132,2 | 174,2 | 180,0 | 185,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
|  | Итого | 21 946,4 | 3 002,2 | 3 004,2 | 3 120 | 3 140 | 3 245 | 3 355 | 3 080 |

Финансирование по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг. МР «Мещовский район» за 2014 год

| № пп | Наименование мероприятий |  | Сумма финансирования, руб. |  | % к контрольному показателю подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Администрация МР «Мещовский район» |  |  |  |  |
| 1 | Доставка пострадавших с мест ДТП | 39 507 |  |  |  |
| 2 | Услуги эвакуатора | 3 980 |  |  |  |
|  | Итого | 43 487 |  | 29 |  |
| II | ГП «г.Мещовск» |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение дорожного знака «Ограничение высоты» |  | 1 100 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по разработке Проекта организации дорожного движения дорожно уличной сети г.Мещовска |  | 305 253 |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в д.Слаутино |  | 205 708 |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дроги по ул.Володарского г. Мещовска |  | 3 642 947 |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Луговая в с.Хохлово |  | 80 000 |  |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в д.Казаковка |  | 123 000 |  |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова, ул.Октябрьская г.Мещовска |  | 5 163 828 |  |  |
| 8 | Изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог по ул.Володарского, Кирова, Октябрьская г.Мещовска. |  | 11 058 |  |  |
| 9 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения городского поселения. |  | 756 630 |  |  |
| 10 | Ремонт тротуаров по пр.Революции г.Мещовска. |  | 1 046 000 |  |  |
|  | Итого по поселению |  | 11 335 525 |  | 581 |
| III | СП «Железнодорожная станция Кудринская» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодорог местного значения поселения |  | 2 253 759 |  |  |
| 2 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  | 239 810 |  |  |
| 3 | Изготовление проекта организации дорожного движения в населенных пунктах сельского поселения |  | 132 000 |  |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | 203 997 |  |  |
|  | Итого по поселению |  | 2 829 566 |  | 884 |
| IV | СП «Село Гаврики» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодорог местного значения поселения |  | 1 175 000 |  |  |
| 2 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  | 499 838 |  |  |
| 3 | Оплата за уличное освещение в населенных пунктах сельского поселения |  | 35 764 |  |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | 48 441 |  |  |
|  | Итого по поселению |  | 1 759 043 |  | 1330 |
| V | СП «Посёлок Молодежный» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и содержание дорог |  | 1 042 000 |  |  |
| 2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 217 175 |  |  |
| 3 | Установка уличных светильников |  | 95 000 |  |  |
|  | Итого по поселению |  | 1 354 175 |  | 677 |
| VI | СП «Село Серпейск» |  |  |  |  |
| 1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение |  | 121 441 |  |  |
| 2 | Ремонт сетей уличного освещения |  | 29 958 |  |  |
| 3 | Зимнее содержание автомобильных дорог |  | 19 000 |  |  |
| 4 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 260 100 |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 250 000 |  |  |
|  | Итого по поселению |  | 680 499 |  | 272 |
|  | Итого по муниципальному району «Мещовский район» |  | 18 002 295 |  | 599 |

В городе Мещовске, на ст.Кудринская и по населенным пунктам муниципального района проделана определенная работа по строительству и ремонту улиц и тротуаров, что значительно улучшило эстетическое состояние населенных пунктов.

В целях организации дорожного движения администрация городского поселения «Город Мещовск» установила на улицах дорожные знаки и произведена разметка дорожного полотна.

Администрацией городского поселения «Город Мещовск» и администрацией сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» разработаны проекты организации дорожного движения в г.Мещовске и на ст.Кудринская.

По населенным пунктам муниципального района произведена замена уличных светильников, что значительно улучшило безопасность дорожного движения. По обращению администрации района в целях ограничения скоростного режима в г.Мещовске были устроены искусственные дорожные неровности.

- В целях повышения безопасности дорожного движения при администрации района работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседание комиссии регулярно приглашаются Главы администраций городского и сельских поселений, руководители дорожных организаций и коммунальных служб. 	В полномочия комиссии входит рассмотрение вопросов повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах.