**Информация по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» в 2015 году.**

 В муниципальном районе «Мещовский район» реализуются мероприятия муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства». Данная программа утверждена постановлением администрации МР «Мещовский район» №1285 от 05декабря 2013года. Ответственный исполнитель администрация МР «Мещовский район», соисполнители подпрограммы администрации сельских и городского поселений. Основной целевой индикатор и показатель подпрограммы: сокращение смертности от ДТП к 2020году на 25% по сравнению к 2010году.

 Основные мероприятия подпрограммы:

-строительство и реконструкция тротуаров.

-капитальный ремонт пешеходных переходов, ремонт мостов пешеходных переходов по сельским населенным пунктам.

-сооружение ограждений на наиболее опасных участках автодорог.

-установка дорожных знаков, устройство уличной разметки.

-устройство искусственных дорожных неровностей на скоростных участках дороги.

-строительство, капитальный ремонт улично-дорожной сети.

-установка систем видеофиксации дорожного движения.

-установка, замена светильников уличного освещения.

-установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений, в центральной части города.

- проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях.

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет финансовых средств администрации МР «Мещовский район», бюджетов поселений. Общая сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на период 2015-2020г.г. составляет 18 млн. 949,2 тыс. рублей, из них финансовые средства администрации МР «Мещовский район» - 950 тыс. рублей, бюджета поселений - 17 млн. 999.2 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016год: 3100тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** |  |  |
| **№****п/п** | **Наименование исполнителей** | **Итого****(тыс.****руб.)** | **В том числе по годам** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1  | Администрация МР «Мещовский район» | 950,0 | 135,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 195.0 |
| 2 |  ГП «Город Мещовск» | 11550 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
| 3 | СП «Ж/д ст.Кудринская» | 1835,0 | 275,0 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| 4 |  СП «Село Серпейск» | 1730,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 310.0 |
| 5 | СП «Посёлок Молодежный» | 1445,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 275,0 |
| 6 | СП «Село Гаврики» | 1439.2 | 174,2 | 180,0 | 185,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
|  | **Итого**  | **18949,2** | **3009,2**  | **3100** | **3140** | **3255** | **3365** | **3080** |

 **Финансирование по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» за 2015 год составило:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Сумма финансирова-ния, руб.** | **% к контрольному показателю подпрограммы** |
| **I** | **Администрация МР «Мещовский район»** |
| 1 | Услуги эвакуатора  | 3 980 |  |
|  | ***Итого по администрации муниципального района*** | ***3 980*** | ***3*** |
| **II** | **Городское поселение «Город Мещовск»** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 1 699 106,67 |  |
| 2 |  Приобретение дорожных знаков | 9 634 |  |
| 3 | Установка дорожных знаков  | 21 000 |  |
| 4 | Приобретение краски для разметки | 3 680 |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улице Чернышевского, г.Мещовск | 1 233 414,21 |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира, г.Мещовск | 706 856,20 |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская, г.Мещовск | 1 559 729,59 |  |
| 8 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 1 191 121,69 |  |
| 9 | Ремонт городской системы уличного освещения | 369 646,67 |  |
| 10 | Присоединение к электросетям | 7 338,74 |  |
| 11 | Электрические товары для уличного освещения | 44 262,78 |  |
| 12 | Содержание тротуаров | 2 061 684,60 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | ***8 907 475,15*** | ***456*** |
| **III** | **Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 382 875 |  |
| 2 | Уличное освещение | 217 508,97 |  |
| 3 | Устройство тротуаров в населенных пунктах | 1 040184,92 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | ***1 640 568,89*** | ***596*** |
| **IV** | **Сельское поселение «Село Гаврики»** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 675 000 |  |
| 2 | Оплата за уличное освещение  | 61 475,21 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | ***736 475,21*** | ***423*** |
| **V** | **Сельское поселение «Поселок Молодежный»** |
| 1 | Содержание дорог местного значения | 19 000 |  |
| 2 | Уличное освещение | 105 617 |  |
| 3 | Ремонт бетонных плитных тротуаров | 99 604 |  |
| 4 | Устройство тротуарной пешеходной дорожки | 339 774 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | ***563 995*** | ***262*** |
| **VI** | **Сельское поселение «Село Серпейск»** |
| 1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение  | 120 000 |  |
| 2 | Ремонт сетей уличного освещения | 67 106 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 814 000 |  |
| 4 | Ремонт моста через р.Ресса между д.Рындино и д.Пашково | 58 528,72 |  |
|  | ***Итого по поселению*** | ***1 059 634,72*** | ***407*** |
|  | **Итого по МР «Мещовский район»** | **12 912 128,97** | **429** |

 В районном центре г. Мещовске, по населенным пунктам муниципального района проделана определенная работа по строительству, ремонту улиц и тротуаров, что значительно улучшило эстетическое состояние населенных пунктов.

 В целях организации дорожного движения администрация городского поселения «г.Мещовск» установила на улицах дорожные знаки, произведена разметка дорожного полотна.

Администрацией городского поселения «Город Мещовск» и администрацией сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» разработаны проекты организации дорожного движения в г. Мещовске, на ст. Кудринская.

 По населенным пунктам муниципального района произведена замена уличных светильников, что значительно улучшило безопасность дорожного движения.

В целях повышения безопасности дорожного движения при администрации района работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседание комиссии регулярно приглашаются Главы администраций городского и сельских поселений, руководители дорожных организаций и коммунальных служб.

В полномочия комиссии входит рассмотрение вопросов повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах.