**Информация**

**по выполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Муниципальный район»**

 **в 2017 году**

**1.** Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Мещовский район» в 2018 году является администрация муниципального района «Мещовский район».

Целью муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Мещовский район» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения.

 Для достижения поставленной цели были, осуществляются следующие мероприятия:

1. Ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети и дворовых территорий, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Развитие сети автомобильных дорог, строительство новых дорог с твердым покрытием и реконструкция имеющихся, таких как дорога «Мещовск – Ломакино» - Юрасово, общей протяженностью 2,39 километров.

Также запланирована реконструкция автомобильной дороги до д.Орля, протяженностью 8,14 километров. Данный проект будет реализован в 2 этапа. Первый этап предусматривает строительство автодороги до д. Деревягино.

Ведутся проектно-изыскательские работы по разработке проектной документации на строительство дороги до с.Копцево с мостовым переходом через р.Перемера протяженностью 3 километра.

1. Обеспечение функционирования автомобильных дорог, предусматривающее их непосредственное содержание. К ним относятся такие мероприятия как, летнее и зимнее содержание, включающие в себя: грейдирование, окосы обочин и т.д.

40 % автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствуют нормативам, установленным региональным и федеральным законодательством.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Мещовский район» достигнуты следующие результаты:

 - улучшены потребительские свойств автомобильных дорог местного значения;

 - создана комфортная среда для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию;

 - ликвидированы транспортные разрывы до большинства населенных пунктов, улучшен внешний вид территории муниципального района «Мещовский район» Калужской области.

 **2.** В муниципальном районе «Мещовский район» реализуются мероприятия муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства». Ответственный исполнитель администрация МР «Мещовский район», соисполнители подпрограммы администрации сельских и городского поселений. Основной целевой индикатор и показатель подпрограммы: ежегодное сокращение количества ДТП.

 Основные мероприятия подпрограммы:

-строительство и реконструкция тротуаров;

-капитальный ремонт пешеходных переходов, ремонт мостов пешеходных переходов по сельским населенным пунктам;

-сооружение ограждений на наиболее опасных участках автодорог;

-установка дорожных знаков, устройство уличной разметки;

-устройство искусственных дорожных неровностей на скоростных участках дороги;

-строительство, капитальный ремонт улично-дорожной сети;

-установка систем видеофиксации дорожного движения;

-установка, замена светильников уличного освещения;

-установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений, в центральной части города;

- проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях.

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет финансовых средств администрации МР «Мещовский район», бюджетов поселений.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на период 2014-2020г.г. составляет 18 949,2 тысяч рублей, из них финансовые средства администрации МР «Мещовский район» - 950 тысяч рублей, бюджета поселений - 17 999,2 тысяч рублей.

 Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017год: 3 140 тысяч рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** |  |  |
| **№****п/п** | **Наименование исполнителей** | **Итого****(тыс.****руб.)** | **В том числе по годам** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1  | Администрация МР  | 950 | 135  | 155  | 155  | 155  | 155  | 195  |
| 2 | ГП «Город Мещовск» | 11550 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
| 3 | СП «Ж/д ст.Кудринская» | 1835 | 275 | 270 | 290 | 300 | 350 | 350 |
| 4 | СП «Село Серпейск» | 1730 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 310 |
| 5 |  СП «Село Молодежный» | 1445 | 215 | 225 | 230 | 250 | 250 | 275 |
| 6 |  СП «Село Гаврики» | 1439,2 | 174,2 | 180,0 | 185,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| **Итого**  | **18949,2** | **3009,2**  | **3100** | **3140** | **3255** | **3365** | **3080** |

**Финансирование по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020гг МР «Мещовский район» за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Сумма руб.** | **% к контрольному показателю подпрограммы** |
| **I** | **Администрация МР «Мещовский район»** |
| 1 | Услуги по доставке пострадавшего с ДТП  | 3 000 |  |
|  | **Итого по администрации муниципального района** | **3 000** | **2** |
| **II** | **Городское поселение «Город Мещовск»** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог |  1 570 380 |  |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Чернышевского, г.Мещовска | 356 558,85 |  |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Восточная, Кондруцкого, М.Горького, П. Хлюстина г.Мещовска | 579 816,71 |  |
| 4 | Ремонт автодороги по ул. Заречная в с.Покров, д. Холмы | 427 623,74 |  |
| 5 | Ремонт автодороги по ул.Восточная, Ленина, Урицкого г.Мещовска | 7 573 514,82 |  |
| 6 | Окювечивание и укладка труб пер.Кирова в г. Мещовске | 49 468,20 |  |
| 7 | Изготовление и установка дорожных знаков | 84 929 |  |
| 8 | Работы по проектированию организации дорожного движения | 99 900 |  |
| 9 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 1 201 361  |  |
| 10 | Ремонт городской системы уличного освещения | 1 797 251  |  |
| 11 | Электротовары для уличного освещения | 242 120  |  |
| 12 | Содержание тротуаров | 2 190 783  |  |
| 13 | Ремонт тротуара вдоль пр.Революции | 823 196  |  |
|  | **Итого по поселению** | **16 996 902**  | **850** |
| **III** | **Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»** |
| 1 | Ремонт автодорог местного значения сельского поселения | 1 020 500 |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время  | 308 000 |  |
| 3 | Установка новых фонарей уличного освещения | 49 700 |  |
| 4 | Удаление деревьев, кустарников, окашивание обочин дорог местного значения сельского поселения | 429 700 |  |
| 5 | Содержание автодорог местного значения | 605 300 |  |
|  | **Итого по поселению** | **2 413 200** | **832** |
| **IV** | **Сельское поселение «Село Гаврики»** |
| 1 | Летнее и зимнее содержание автодорог | 350 301 |  |
| 2 | Ремонт дорог | 473 513.91 |  |
| 3 | Расходы на освещение улиц | 62 332.86 |  |
|  | **Итого по поселению** | **886 148**  | **479** |
| **V** | **Сельское поселение «Поселок Молодежный»** |
| 1 | Ремонт моста в д. Староселье | 499 258 |  |
| 2 | Содержание дорог местного значения | 306 577 |  |
| 3 | Уличное освещение (оплата за электроэнергию, содержание светильников уличного освещения) | 184 129 |  |
|  | **Итого по поселению** | **989 964** | **430** |
| **VI** | **Сельское поселение «Село Серпейск»** |
| 1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | 135 766  |  |
| 2 | Ремонт сетей уличного освещения | 157 718  |  |
| 3 | Зимнее содержание автодорог | 99 000 |  |
| 4 | Летнее содержание автодорог | 425 798 |  |
| 5 | Ремонт автодорог местного значения | 554 820 |  |
|  | **Итого по поселению** | **1 373 102**  | **490** |
|  | **Итого по муниципальному району «Мещовский район»** | **22 662 316**  | **722** |

В районном центре г. Мещовске, по населенным пунктам муниципального района проделана определенная работа по строительству, ремонту улиц и тротуаров, произведен ремонт и установка новых уличных светильников что значительно улучшило состояние безопасности дорожного движения в населенных пунктах. В целях организации дорожного движения администрация городского поселения «г.Мещовск» установила на улицах дорожные знаки, произведена разметка дорожного полотна.

В целях повышения безопасности дорожного движения при администрации района работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседание комиссии регулярно приглашаются Главы администраций городского и сельских поселений, руководители дорожных организаций и коммунальных служб.

В полномочия комиссии входит рассмотрение вопросов повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах.

**Справочная информация:** за 2017год на территории муниципального района «Мещовский район» произошло 27 дорожно-транспортных происшествий (+9 к 2016г.), в результате которых 8 человек пострадало, погибших нет. В том числе на дорогах областной собственности произошло 21 ДТП, на дорогах муниципальной собственности 6 (- 2 к 2016г.) ДТП.