Информация                                                                                                                                   по выполнению мероприятий муниципальной  программы  «Развитие дорожного хозяйства в МР «Мещовский район» в 2019 году

и планы на 2020 год

В муниципальном районе «Мещовский район» реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Мещовский район» на 2019-2024годы», в которую входят подпрограммы:   «Повышение безопасности дорожного движения МР «Мещовский район»» и  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мещовский район»». Ответственный исполнитель администрация МР «Мещовский район», соисполнители подпрограммы администрации поселений.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Мещовском районе».

Основные мероприятия подпрограммы:

-строительство и реконструкция тротуаров.

-капитальный ремонт пешеходных переходов по  населенным пунктам.

-установка дорожных знаков, устройство уличной разметки.

-установка, замена светильников уличного освещения.

- проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях, участие в областных соревнованиях по безопасности дорожного движения.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета муниципального района. Общая сумма финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы на период 2019-2024г.г. составляет 1120 тысяч рублей. Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 год 165тысяч рублей.

Финансирование по выполнению мероприятий муниципальной подпрограммы повышение безопасности дорожного движения в Мещовском районе за 2019год составило:

| № пп | Наименование мероприятий | Финансирование (рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение «Город Мещовск» |  |  |  |
| 1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | 347 507 |  |
| 2 | Оплата за электроэнергию уличного освещения, ремонт уличного освещения | 2 746 952 |  |
|  | Итого по поселению | 3 094 459 |  |
| Сельское поселение «Железнодорожная станция «Кудринская» |  |  |  |
| 1 | Затраты по содержанию уличного освещения | 275 700 |  |
|  | Итого по поселению | 275 700 |  |
| Сельское поселение «Село Гаврики» |  |  |  |
| 1 | Разработка Проекта организации дорожного движения | 48 500 |  |
| 2 | Расходы по содержанию уличного освещения | 155 457 |  |
|  | Итого по поселению | 203 957 |  |
| Сельское поселение «Поселок Молодежный» |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей наружного освещения | 175 434 |  |
|  | Итого по поселению | 175 434 |  |
| Сельское поселение «Село Серпейск» |  |  |  |
| 1 | Расходы по уличному освещению | 290 664,95 |  |
|  | Итого по поселению | 290 665 |  |
|  | Всего по району | 4 040 215 |  |

На территории муниципального района по населенным пунктам проделана определенная работа по строительству, ремонту улиц и тротуаров, произведен ремонт и установка новых уличных светильников,  что значительно улучшило состояние безопасности дорожного движения в населенных пунктах. В каждом поселении разработан Проект организации дорожного движения, в муниципальном районе комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД).

В муниципальном районе проводится большая работа по комплексной профилактической работе с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, учреждений, направленной на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В соответствии с письмом Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Калужской области  от 05.02.2013 г. №6/354, письмом Министерства образования и науки Калужской области и в целях активизации работы по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма отделом образования МР «Мещовский район» издан приказ о типовом паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения и профилактических мероприятиях среди обучающихся.

Разработаны типовые паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений, в образовательных учреждениях района реализуются программы по профилактике детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма: «Юный инспектор движения», «Рыцари дорог», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Осторожно, дети!» и др.

Работа по пропаганде Правил дорожного движения и предупреждению детского и подросткового травматизма ведется на нескольких уровнях: изучение правил дорожного движения, проведение массовых мероприятий и конкурсов, пропаганда безопасности дорожного движения.

В планы работы школ включены мероприятия, способствующие привлечению обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников правил дорожного движения. Классные руководители в своей работе планируют беседы о правилах дорожного движения, проводятся инструктажи по предотвращению дорожно-транспортных происшествий во время движения в школу и из школы. В образовательных организациях оформлены стенды, информирующие о безопасных подходах и подвозах детей к образовательным учреждениям.

Работают отряды юных инспекторов движения, которые проводят просветительскую работу по безопасности дорожного движения среди обучающихся и в дошкольных образовательных учреждениях, выступают на родительских собраниях. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в волонтёрских организациях юных помощников ГИБДД :  92  человек  В районе действует 7 отрядов ЮИД : - МКОУ "Домашовская СОШ"-15 человек - МКОУ "Кудринская СОШ"-15человек - МКОУ"Мещовская СОШ"-15 человек - МКОУ "Серпейская СОШ"- 18 человек -МКОУ "Алешинская ООШ" -12 человек -МКОУ "ООШ п. Молодежный"-7 человек -МКОУ "Покровская ООШ"- 10 человек.

Проведены общешкольные собрания по вопросам безопасности дорожного движения. На родительских собраниях периодически поднимаются вопросы детского травматизма, рассматривался вопрос о необходимости ношения светоотражающих элементов детьми на верхней одежде или рюкзаках при передвижении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Проведены акции «Письмо водителю», конкурсы сочинений среди разных возрастных групп, продемонстрированы социальные ролики ГИБДД по пропаганде правил дорожного движения.

Выпускаются памятки, буклеты - обращения к водителям, родителям, детям, проводятся конкурсы рисунков и плакатов. Проведены классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Первая помощь при падении с велосипеда», «дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Знай и выполняй правила дорожного движения».  Организованы выставки в школьных библиотеках на тему «Основные причины несчастных случаев». Образовательные организации сотрудничают с инспекторами ГИБДД. Составляются совместные планы работы на учебный год, запланированы мероприятия с участием сотрудников ГИБДД: беседы, видеоигры.

В первом квартале каждого года  во всех образовательных организациях района проводится акция «Безопасное колесо» и «Добрый знак», беседы с обучающимися в школах по безопасности дорожного движения и профориентация. На базе МКОУ «Мещовская СОШ» организована опорная площадка по безопасности дорожного движения.

Справочная информация: За 2019 год на территории муниципального района «Мещовский район» произошло 9 дорожно-транспортных происшествий (+1 к 2018г.), в результате которых 8 (- 6 к 2018г.) человек пострадало,  в том числе 2 (+2 к 2018г.) погибло.

Финансирование по выполнению мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мещовский район» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Мещовский район» на 2019-2024гг.» за 2019 год

| № пп | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) | % к контрольному показателю подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Администрация муниципального района «Мещовский район» |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды | 3 309 579,67 |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Мошонки – Роксаново – Копцево с мостовым переходом через р. Перемера | 95 678 200 |  |
| 3 | ПИР «Реконструкция автодороги «Казаковка – Гостье – Деревягино – Орля» 1этап | 1 217 300,00 |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Поселковая в с. Растворово (восстановление разворотной площадки) | 185 895,82 |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги Мещовск-Шушуново-Митино | 1 237 238,49 |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги местного значения Подкопаево- Шметовое | 740 044,80 |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги съезд с автодороги "Казаковка- Гостье- Деревягино -Орля" до фермы | 855 968,40 |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения Торкотино- Рязанцево | 602 535,60 |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги «Кудринская-Козельск»-Сосновка | 1 586 428,67 |  |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги местного значения Маракино – Лаптево - Молодежный | 488 489,82 |  |
| 11 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования | 338 800,00 |  |
|  | Итого по району | 106 240 481,27 |  |
| II | Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная жд. ст.Кудринская | 951 841,28 |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная жд. ст.Кудринская | 2 409 704,40 |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог в летний и зимний периоды | 451 629,00 |  |
|  | Итого по поселению | 3 813 174,68 |  |
| III | Сельское поселение «Село Гаврики» |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог в летний и зимний периоды | 350 301,00 |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Победы в д.Большое Алешино | 1 421 939,61 |  |
|  | Итого по поселению | 1 577 396,61 |  |
| IV | Сельское поселение «Поселок Молодежный» |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог в летний и зимний периоды | 306 571,09 |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в д.Лаптево | 1 156 851,84 |  |
|  | Итого по поселению | 1 463 422,93 |  |
| V | Сельское поселение «Село Серпейск» |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | 399 618,00 |  |
| 2 | Ремонт а/д от ул.Ленина по ул.Мира до д. №15 в с. Серпейск | 775 160,10 |  |
| 3 | Ремонт а/д от ул.Ленина по ул.Заречная до д.№2 | 482 815,90 |  |
| 4 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования | 91 800,00 |  |
|  | Итого по поселению | 1 749 394,00 |  |
| VI | Субсидия городскому поселению на ремонт автомобильных дорог | 16 224 527,82 |  |
|  | Итого по муниципальному району «Мещовский район» | 131 068 397,04 | 105 |

Протяженность дорог на территории Мещовского района составляет  609,29 километров, в том числе автомобильных дорог общего пользования поселений – 311,29 километров, муниципального района - 298 километров. Работы по содержанию дорог осуществляются согласно договорам с основными организациями: ДРСУ АО «Калугаавтодор» №3, ООО «Гравий», ЧП Неплюхин.

Финансирование подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мещовский район» осуществляется за счет финансовых средств районного бюджета, областного и федерального бюджетов.  Общая сумма средств на реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год составляет 125 319 045 рублей.

За счет средств бюджетов всех уровней в 2019 году в Мещовском районе было отремонтировано 19,7 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в городе Мещовске – 10,87километров. Израсходовано средств муниципального дорожного фонда 39 598,5 тысяч рублей,  в том числе в городе Мещовске 26 433,4 тысяч рублей.

Информация на 2020 год в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мещовский район»» на 2019-2024 гг.:

1.В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных дорожных сооружений» выполнить работы по объекту: «Реконструкция автодороги «Казаковка – Гостье – Деревягино – Орля»   1 этап -135 074,643 тысяч рублей.

2. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных дорожных сооружений» выполнить работы по ремонту следующих объектов:

- Ремонт участка автомобильной дороги местного значения Карцево -Баранцево на сумму 6 194 100,4 рублей (1200м/5400м2/щебень);

- Ремонт автомобильной дороги  Маракино -Лаптево - Молодежный   на сумму 1 157 742 рублей (400м/1600м2/щебень);

- Ремонт автомобильной  дороги местного значения  «Торкотино -Местничи» -Урвань    на сумму 1 475 076,94 рублей  (780м/3120 м2/щебень).

3. В рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных дорожных сооружений»

- запланированы средства на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог в сумме 6766,473 тысяч рублей.