«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Мещовск» на 2018-2024 годы»

Благоустройство в 2022 году

| № | Адрес |  |  | Вид работ минимальный | Стоимость (руб.) |  | Фото |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сметная | контракт | до | после |  |
| Дворовые территории МКД |  |  |  |  | 4 006 353,60 | 4 006 353,60 | Выполнение работ по контракту с 01.05.2022г. до 31.07.2022г. |  |  |
| 1. | г. Мещовск пр. Революции д. 57 |  |  | - ремонт дворовой территории – 249,0 кв. м.; - освещение дворовой территории (установка светодиодного фонаря – 1 шт. над подъездом); - установка скамейки - 1 шт.; - установка урны – 1 шт. | 499 498,80 |  |  |  |  |
| 2. | г. Мещовск пр. Революции д. 59 |  |  | - ремонт дворовой территории – 358,0 кв. м.; - освещение дворовой территории (установка светодиодного фонаря – 1 шт. над подъездом); - установка скамейки - 1 шт.; - установка урны – 1 шт. | 704 406,00 |  |  |  |  |
| 3. | г. Мещовск ул. П. Хлюстина д. 14 |  |  | - ремонт дворовой территории – 265,4 кв. м.; - освещение дворовой территории (установка светодиодных фонарей – 2 шт. над подъездами); - установка скамеек - 2 шт.; - установка урн – 2 шт. | 604 078,80 |  |  |  |  |
| 4. | г. Мещовск ул. Мишина д. 1 |  |  | - ремонт дворовой территории – 698,5 кв. м.; - освещение дворовой территории (установка светодиодных фонарей – 3 шт. над подъездами); - установка скамеек - 3 шт.; - установка урн – 3 шт. | 1 592 840,40 |  |  |  |  |
| 5. | г. Мещовск ул. Декабристов д. 5 |  |  | - ремонт дворовой территории – 264,5 кв. м.; - освещение дворовой территории (установка светодиодных фонарей – 2 шт. над подъездами); - установка скамеек - 2 шт.; - установка урн – 2 шт. | 605 529,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до |  | после |
| Общественная территория |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по контракту с 01.05.2022г. до 31.07.2022г. |  |  |
| 1. |  | Благоустройство пешеходной зоны (пешеходная дорожка) г. Мещовск, ул. Мира (от площади К. Маркса до кладбища) | - демонтаж старых железобетонных плит; - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня; - установка бортовых камней; - устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками. |  | 3 550 472,40 | 2 586 971,66 |  |  |  |