УТВЕРЖДЕН

Председатель

контрольно-счетного органа

Д.В. Каничева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_*20\_\_ года

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

### «Проверки целевого и эффективного использования средств бюджета МР «Мещовский район», предоставленных МУП «Мещовские тепловые сети» в 2021 году на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимним периоду 2021-2022 годов.»

**1**. Основание для проведения контрольного мероприятия:

* п.1.12 плана работы контрольно-счетного органа;
* Постановление Главы муниципального района «Мещовский район» № 50 от 24.12.2021 года;

**2.** Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета МР «Мещовский район».

**3.** Объект (объекты) контрольного мероприятия:

* МУП «Мещовские тепловые сети». Россия, 249240, Калужская обл., г. Мещовск, ул. Петра Хлюстина, д.1;

**4.** Проверяемый период деятельности: 2021 год (осенне-зимний период 2021-2022 годов)

**5.** Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.12.2022 года по 20.12.2022 года

**6.** Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка цели, условий предоставления и использования субсидии согласно действующему законодательству и представленных к проверке «Соглашений» между Администрацией МР «Мещовский район» и МУП «Мещовские тепловые сети»;

2. Проверка осуществления текущего мониторинга и контроля расходования субсидиарных средств. Сопоставление плановых и фактических показателей в представленных «Расчетах», выявление причин отклонений при наличии;

3. Определение результативности представленной субсидии, проверка «Отчета о расходах, источником обеспечения которых является субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осеннее – зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов», наличие всех финансовых и оправдательных документов.

**7.** По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

* Сумма фактических затрат на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду составила – 1 285,3 тысяч рублей. Расчет, итоговый отчет представлены к проверке.
* Превышение фактических затрат над плановыми показателями составило сумму в размере 136,0 тысяч рублей. В первую очередь, вследствие незапланированных затрат на «Устройство площадки с проведением инженерных сетей водопровода и канализации в п. Лесной Мещовского района Калужской области». В результате была выделена дополнительная сумма субсидии в размере 285,3 тысяч рублей и заключен Договор № 5 от 14.07.2021 года на сумму 250 740,80 рублей. Остаток средств в размере 34,6 тысяч рублей использованы в целях реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Мещовский район», утвержденной Постановлением администрации МР «Мещовский район» от 28 мая 2021 года №313 на основании представленных Соглашений между МУП «Мещовские тепловые сети» и Администрацией МР «Мещовский район».
* Условия, цели и порядок предоставления и сроки предоставления субсидии соблюдены.
* Текущий мониторинг (контроль) за расходованием средств осуществлялся Главным распределителем средств.

Нарушений не выявлено

Председатель КСО МР

«Мещовский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Каничева